青年机会雷达创业可行性研究报告 v2.0

执行摘要

本次研究的结论不是“这个方向看起来不错”，而是：

建议以 Conditional GO（有条件立项）的方式正式启动。

第一阶段不是建设一个“大而全的青年就业平台”，而是用十二周证明一个更窄、更难被招聘平台和通用大模型替代的核心命题：

“用户把自己的条件告诉系统以后，系统能否持续监控权威公开来源，只在用户真正可能具备资格、必须采取行动或机会条件发生重大变化时主动通知，而且每个判断都能回到官方证据。”

从需求侧看，2025年全国普通、职业本专科在校生为 3954.0万人，在学研究生 430.0万人，合计约4384万人；教育部预计2026届高校毕业生规模达到 1270万人。与此同时，教育部2026届春季促就业行动预计组织1.1万余场校园招聘活动、提供超过 1200万条岗位信息。这说明市场的基本矛盾已经不是“没有信息”，而是供给巨大、来源分散、资格复杂、时间窗口短，而个人的筛选和决策能力不足。[1]

这个判断还得到一个很重要的政策侧佐证：2026年教育部、人社部专门部署高校毕业生就业政策宣传活动，编制全国高校毕业生就业创业支持政策清单；国家大学生就业服务平台已经建立“政策地图”，汇集国家和地方促就业政策。换句话说，连官方体系都在解决“政策太分散、青年不知道、不会用”的问题。[2]

竞争也绝不弱。最直接的公考雷达已经公开称拥有“千万级用户”，覆盖公务员、事业单位、教师、国企、医疗、银行、军队文职、三支一扶等十四类考试/招聘，并提供简历匹配、历年招录、职位热度、节点提醒、社区以及国央企网申智投。[3] BOSS直聘2025年平均MAU达到6070万、全年付费企业客户680万，全年收入82.675亿元；猎聘截至2025年底连接超过1.16亿注册个人用户和147.4万认证企业用户。[4] 粉笔2025年平均MAU约910万、收入26.77亿元，并持续增加AI就业产品投入。[5]

因此，本项目不能以“招聘平台”“公考信息平台”“AI找工作工具”进入市场。这三个入口都太拥挤。

真正可进入的位置是：

Opportunity Intelligence=持续监控+Opportunity Entity+长期个人画像+确定性资格判断+生命周期追踪+主动行动提醒

全国市场采用“年度决策活跃人口”而不是机械叠加考研、考公、就业人数。以4384万在校高等教育学生和近两届毕业人群为基础，本报告得到的年度决策活跃人口敏感性区间约为 1748万—3058万人；按潜在年付费价值99—199元测算，理论B2C收入TAM上限约 17.3亿—60.9亿元。这是市场容量模型，不是收入预测。

浙江首发方面，2024年浙江普通本专科在校生约131.81万人，在学研究生约17.60万人，合计约149.4万人；普通本专科毕业生约37.51万人、研究生毕业生约4.42万人。[6] 本报告据此估算，浙江一年内真正处在强机会决策窗口的人约 45万—90万人。浙江足够验证产品、付费和质量，但不足以成为长期市场边界，因此最终建议仍是：

全国架构 + 全国品牌 + 全国中央级机会 + 浙江深覆盖 Beta。

最重要的不是MAU，而是以下几个Gate：

| 核心Gate | Beta目标 |
| --- | --- |
| 决定性资格结论证据可追溯率 | 100% |
| “明确不符合”误杀率 | ≤0.5% |
| “明确符合”Precision | ≥99% |
| 截止时间等硬字段Precision | ≥98% |
| 硬字段Recall | ≥97% |
| Golden关键变更漏检率 | ≤1% |
| 提醒时间错误率 | ≤0.2% |
| 首次使用发现至少1个未知且相关机会 | 最低50%，目标65% |
| 用户画像完成率 | ≥60% |
| 激活用户真实付费转化验证区间 | 3%–7% |

如果资格准确率过不了Gate，即使用户增长很好，也不应扩全国。

市场与竞争研究结论

从第一性原理来看，用户真正购买的不是“信息”，因为大量信息本来就是免费的。中国公共招聘网由人社部主办，事业单位公开招聘栏目直接提供报名时间、入口、条件、岗位职责和招聘流程；国家大学生就业服务平台则提供招聘、政策和专项就业活动。[7]

真正稀缺的是：

信息 → 与我有关 → 我可能有资格 → 什么时候行动 → 条件有没有变化。

因此我在报告中把价值公式定义为：

OpportunityValue=Relevance×Eligibility×Timeliness×Trust×Actionability

传统招聘平台主要优化 Relevance；公考工具增加了一部分 Eligibility 和 Timeliness；官方平台强在 Trust 和供给；通用AI强在解释。

青年机会雷达必须同时把五者连起来。

竞争研究不是只列了公考雷达，而是拆解了十二类主要直接/间接玩家：

| 玩家 | 对我们的威胁 | 最强资产 | 我们不应该跟它竞争什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公考雷达 | 极高 | 公职数据、匹配、历史数据、用户心智 | 不做“另一个公考选岗APP” |
| 粉笔 | 高 | 910万级MAU、教研、AI、付费体系 | 不做备考/课程 |
| 中公 | 高 | 816直营分支、覆盖300+地市和1500+高校 | 不拼线下培训渠道 |
| 华图 | 高 | 公考品牌、线下组织、AI培训工具 | 不做考试培训 |
| BOSS直聘 | 高但错位 | 6070万MAU、企业双边网络 | 不做普通民企岗位大市场 |
| 猎聘 | 中 | 企业/猎头职业网络 | 不做中高端招聘交易 |
| 智联 | 中 | 综合招聘、校园招聘 | 不拼传统职位数据库 |
| 牛客 | 中高 | 校招、技术青年、面经社区、企业招聘工具 | 不做技术校招社区 |
| 国家大学生就业服务平台 | 高但互补 | 官方权威、巨大供给 | 不与官方争“信息源” |
| 中国公共招聘网 | 高但互补 | 人社公共招聘与事业单位信息 | 不重复建设权威公告库 |
| 国聘/央企体系 | 中高 | 国央企招聘供给 | 应争取合作而非替代 |
| 研招网/学信网 | 中 | 升学正式入口 | 不替代报名交易流程 |
| 通用AI助手 | 长期极高 | 推理、搜索、自然语言交互 | 不把“AI聊天解释公告”当壁垒 |

公考雷达尤其值得警惕。其2026年版本更新已经明显向国央企招聘和实习扩展，包括国央企福利信息、实习岗位、民企500强岗位以及职位匹配升级。[3]

所以“我们比公考雷达多一个国企板块”根本不是战略。

真正应该避开的竞争正面是：

公考雷达
        ↓
公职 / 国央企选岗

BOSS / 智联 / 猎聘
        ↓
市场招聘交易

粉笔 / 中公 / 华图
        ↓
考试 / 培训 / 就业服务

研招网
        ↓
正式升学流程

官方公共平台
        ↓
权威信息供给

而我们应该占据：

我的长期画像
                      +
                所有机会路径
                      +
              资格确定性规则
                      +
               Opportunity历史
                      +
               条件变化监控
                      +
                 主动行动提醒

                      ↓

            Personal Opportunity
               Intelligence

这也是为什么报告把最重要的长期壁垒重新排序为：

第一层：源可靠性图谱。 哪个是一手源、更新延迟多少、什么附件结构、历史可靠性如何。

第二层：Opportunity History。 同一个机会从公告到岗位表、更正、延期、笔试、面试、结果形成一个持久实体。

第三层：资格规则库。 专业目录、学历、年龄、应届身份、户籍、工作经历、证书等不是Prompt，而是版本化、可测试的软件资产。

第四层：个人长期画像。 一个用户从大三到毕业、再到毕业后人才政策与职业转换形成连续状态。

第五层：反馈数据。 用户告诉系统“我实际能报”“官方电话确认过”“已报名”“这个专业不接受”，这些数据经过审核后继续改善规则。

第六层：信任。 这可能最终比技术更难复制。

所以本报告没有把“AI模型”列入核心护城河。AI能力会快速商品化。

数据、产品与技术实施方案

系统底层严格继承我们此前从AIHOT提炼出的 Event Intelligence 思想，但不是复现AIHOT。

AIHOT公开更新显示，它会持续修改精选算法，并使用独立信源和时间等因素构建热点；公开日报则把多个报道组织到Story层。它给我们的关键启发是：不要让网页文章成为最终数据对象，而应该形成持久化的事件/故事实体，并把昂贵AI计算放到写入阶段。 [8]

青年机会雷达把这一思想进一步改造成：

最关键的架构决策是：

Document ≠ Opportunity。

例如：

事业单位招聘公告
       +
岗位表.xlsx
       +
更正公告.pdf
       +
报名延期通知
       +
资格审核通知
       +
笔试通知

传统资讯聚合会得到六条文章。

青年机会雷达应该得到：

Opportunity #A832
│
├── Version 1
├── Position Table v1
├── Correction v2
├── Deadline Change
├── Registration Event
└── Exam Event

这就是系统真正的核心资产。

Opportunity Schema在报告里已经落实到字段级，包括：

public_id / organization / region / status / lifecycle_stage / opens_at / deadline_at / positions / rules / evidence_refs / parser_version / model_version / prompt_version / embedding / review_status / source_of_truth。

而且采用AIHOT类系统中非常有价值的稳定ID思想：

旧 Opportunity PublicId
          │
          │ merge
          ▼
新 survivor Opportunity

旧URL永久保留并：

HTTP 308 Permanent Redirect

到survivor。数据库保存Merge Alias，不复用旧ID，并支持受审计的unmerge。

这会解决搜索索引、用户收藏、微信群分享、API引用和历史通知在机会合并以后全部失效的问题。

资格层则是整个项目区别于普通AI产品的核心：

官方公告 / Excel / PDF
                       ↓
                AI负责“读懂”
                       ↓
               Structured Rule
                       ↓
                 Rule Engine
                       ↓
        ┌──────────────┼──────────────┐
        ↓              ↓              ↓
     ELIGIBLE      INELIGIBLE    NEEDS_CONFIRMATION
                                      │
                                   UNKNOWN

AI可以把：

2027届普通高校本科及以上学历，计算机类专业，年龄30周岁以下……

结构化为：

all:
  - gte: [user.education_level, bachelor]
  - in: [user.graduation_year, [2027]]
  - major_matches:
      catalog: "official_catalog"
      allowed: ["0809", "0812"]
  - age_on_date:
      date: opportunity.registration_end
      lte: 30

但是最终的：

“你不能报。”

不能由LLM自由生成。

冲突优先级固定为：

最新官方更正
    >
正式岗位/政策附件
    >
原始正式公告
    >
官方FAQ/报考指南
    >
人工批准的目录映射
    >
LLM推断

LLM推断本身最多把结果推到：

NEEDS_CONFIRMATION

而不能单独造成高影响的 INELIGIBLE。

服务器设计仍然采用：

PostgreSQL + pgvector
Redis
Python Workers
FastAPI
Next.js
Object Storage
CDN/WAF
External LLM API

pgvector官方明确说明HNSW通常提供更好的查询性能/召回权衡，但构建更慢、内存占用更高；IVFFlat构建更快、内存压力较低。[9] 因此报告给出的策略是：

| 数据阶段 | 向量策略 |
| --- | --- |
| <50万 | Active Opportunity 全部 HNSW |
| 50万–500万 | 热数据 HNSW + 分区 |
| >500万 | 热层 HNSW、冷层 IVFFlat/无常驻索引、halfvec |
| 硬资格判断 | 永远不以向量相似度直接裁决 |

PostgreSQL官方支持连续归档/PITR及主备高可用，Redis也支持RDB/AOF等持久化方案；但Redis在本系统中只承担Queue、Cache、Rate Limit和Lock，不承担Opportunity事实源。[10]

部署建议已经拆为四阶段：

| 阶段 | 典型部署 | 基础设施月预算模型 |
| --- | --- | --- |
| 开发 | 4C16G单机/容器 | ¥200–800 |
| 浙江Beta | App/API + Worker + 4C16G DB | ¥1,000–3,000 |
| 增长 | API多实例 + 8C32G DB + PITR | ¥5,000–15,000 |
| 全国规模 | 多AZ + 16C64G主备 + TB级存储 | ¥20,000–80,000+ |

这些是本项目预算模型，不是云厂商报价。

第一年仍然：

不买GPU。

LLM全部采用 Write-time Intelligence：

10000个用户查看一份公告

错误：
10000 × LLM

正确：
公告进入系统
     ↓
LLM解析一次
     ↓
保存结构化结果
     ↓
10000用户共享事实
     ↓
各自只执行Rule Engine

截至2026年8月，DeepSeek官方最新V4 API已经采用峰谷定价；官方英文价格表列出的Flash缓存未命中输入/输出闲时价约为$0.22/$0.66每百万Token，高峰约$0.44/$1.32；Pro分别约$0.66/$1.98和$1.32/$3.96。该价格自2026年8月17日起进入新的峰谷价格体系。[11]

在“全部文档廉价预筛、60%深抽取、15%强模型复核、70%批任务迁到闲时”的成本模型下，本报告得到：

| 规模 | 文档/月 | 文本LLM模型费模型 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 1万 | ≈¥220/月 |
| 增长 | 5万 | ≈¥1,100/月 |
| 全国 | 25万 | ≈¥5,500/月 |

这不是实际账单预测，因为没有计入视觉模型、OCR、第三方API和异常重跑，但已经足以说明：

这个项目未来真正贵的不是Token，而是源运营、规则质量、人工审核、销售和获客。

MVP、商业模式与财务模型

十二周MVP不是“十二周做完一个网站”，而是四个Gate驱动：

核心开发量估算约 2134小时：

| 角色 | 十二周工时 |
| --- | --- |
| 产品/架构 | 384h |
| 后端/数据 | 480h |
| 采集/AI | 480h |
| 前端 | 320h |
| QA/数据运营 | 396h |
| 安全/法务兼职 | 74h |

第一阶段的100–300个源不是随便选300个网站，而是分Tier：

T0 国家权威
国家公务员局
国家大学生就业服务平台
中国公共招聘网
研招网
国资/央企体系
        ↓
T1 浙江省级
省公务员招录
省人社/人事考试
省国资
省人才服务
        ↓
T2 11个地市
        ↓
T3 高校 / 医院 / 科研院所 / 国企
        ↓
Signal
官方公众号

中国公共招聘网当前事业单位栏目本身就在持续发布国家文物局、水利、交通等各类事业单位招聘，说明官方供给足够作为一手Source Layer。[12]

商业模式最终确定为：

官方信息免费，个性化计算收费。

免费：

公告
官方链接
基础搜索
基础筛选
公开变更记录

Pro：

实时个人匹配
资格逐条判断
重大条件变化
截止提醒
材料清单
机会比较
多地区Watch
政策权益扫描

首轮不固定死价格，而测试：

¥29/月
¥59–69/季
¥149–169/年

公考雷达已经存在多个VIP期限与内购档位，说明工具型付费行为并非理论假设，但青年机会雷达自己的付费价值仍必须重新验证。[3]

B2B高校不是简单卖“招聘公告库”，而卖：

学生机会覆盖
政策触达
群体匹配
就业风险发现
学院机会报告
匿名聚合分析

建议测试ACV：

| 版本 | 内部定价假设 |
| --- | --- |
| Pilot | ¥3–5万/校/年 |
| 标准 | ¥8–15万/校/年 |
| 深度集成 | ¥15–30万+/校/年 |

这些是待验证定价，不是当前市场成交价。

三年基准情景模型为：

| 年度 | B2C付费用户 | 高校 | 政府/园区 | 收入 | 成本 | 经营损益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 4,000 | 3 | 0 | ¥79.6万 | ¥280万 | -¥200.4万 |
| 第二年 | 25,000 | 15 | 2 | ¥582.5万 | ¥530万 | +¥52.5万 |
| 第三年 | 80,000 | 40 | 5 | ¥1952万 | ¥1150万 | +¥802万 |

保守情景到第三年仍亏损，说明这不是“做出来自动赚钱”的项目；乐观情景则在第二年出现明显经营杠杆。

因此更适合的资本策略不是重资产融资后全国推广，而是：

12周技术/价值验证
      ↓
浙江PMF
      ↓
真实付费
      ↓
高校渠道验证
      ↓
江苏/上海
      ↓
再决定全国资本投入

而不是：

先融资
↓
几十人
↓
全国爬数据
↓
买流量
↓
再寻找PMF

风险、决策Gate与最优开发角度

我认为现在这个项目最大的风险已经非常清晰：

不是竞争者多。

而是：

我们做着做着，最后退化成“另一个公告聚合网站”。

这种产品即使开发成功，也没有值得长期投入的战略价值。

真正的产品核必须一直保持：

持续替我盯
+
知道我是谁
+
知道什么才算一个Opportunity
+
判断我的硬资格
+
知道机会发生了什么变化
+
只在该行动的时候找我
+
每个结论能给证据

法律上也不能后补。个性化推荐属于现有算法治理框架明确覆盖的技术类型之一；生成式AI服务和AI生成内容标识也已有专门规定。是否需要算法备案、生成式AI登记/公示等，需要根据最终功能、主体和实际服务形式在公测前正式评估。[13]

因此，第一阶段应主动做到：

- 画像最小化；

- 用户可以删除/更正；

- 推荐可解释；

- AI内容有明确标识；

- 资格结论回到官方证据；

- 不绕验证码、登录和付费墙；

- 公众号优先作为Signal而不是唯一资格证据；

- 公开页回链官方；

- API限流；

- CDN/WAF从Beta就部署；

- 公开端与管理端、数据库隔离；

- 备份恢复必须真实演练。

扩浙江以外地区不是看“代码写完没有”，而看：

浙江连续8周源SLO达标
        +
误杀 ≤0.5%
        +
变更漏检 ≤1%
        +
100文档人工复核 ≤10分钟
        +
首次价值发现 ≥50%
        +
B2C真实付费 ≥3%
或高校愿意付费续约
        ↓
才开放第二个深覆盖区域

最终我给这个项目的立项判断是：

值得进入十二周验证阶段，也值得按正式产品架构开发；目前还不值得直接按“全国青年机会平台”投入重资本。

最准确的开发方向不是：

“青年就业平台。”

也不是：

“AI版公考雷达。”

而是：

个人机会情报引擎

第一版只需要证明一句话：

“你不用再每天到处找。我知道你的条件，会持续替你盯着权威来源；只有真正与你有关而且需要行动时，我才来找你。”

一旦这一句话被真实用户验证，后面的：

考公
考编
国央企
基层项目
青年政策
推免
考研
科研机会
人才项目
实习
职业转换

才有资格逐步进入同一个 Opportunity Graph。

优先验证实验与正式交付物

接下来最应该做的不是继续写功能，而是执行下面五项实验：

| 优先级 | 实验 | 样本 | 核心成功线 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 未来90天机会发现 | 100名浙江学生 | ≥50%发现未知且愿意行动的机会 |
| P0 | 资格可信实验 | 200公告+100画像 | 误杀≤0.5%、明确符合P≥99% |
| P0 | 100源14天运营实验 | 100官方源 | ≥90%无需日常人工维护 |
| P1 | 真实付费价格实验 | 激活用户 | 真实付费≥3% |
| P1 | 高校渠道实验 | 3校/10辅导员/20群 | 渠道注册转化≥15% |

其中前三个任何一个出现严重失败，都比“首页设计不好看”重要得多。

本次研究已经同时形成三份可以直接继续立项使用的文件：

完整研究与实施报告，包含市场、竞争、数据源、Schema、Rule Engine、技术架构、LLM成本、十二周计划、增长、商业模式、三年P&L、风险、路线图、Mermaid图和主要参考来源：

下载《青年机会雷达创业可行性研究报告 v2.0》Word版

下载《青年机会雷达创业可行性研究报告 v2.0》Markdown版

同时把所有关键数字从正文中拆成了一个可继续修改假设的财务与KPI模型，包括TAM敏感性、浙江SAM、三年P&L、LLM成本、MVP工时和质量Gate：

下载《青年机会雷达 v2.0 财务与KPI模型》Excel

这次报告最重要的结论不是“市场很大”，而是确定了一个非常具体的项目停止条件：

如果十二周后，我们无法以极低误杀率持续告诉真实用户“这些是你原本会错过、但你确实可能有资格的机会”，就不要靠扩大到全国、增加AI聊天、增加课程、增加招聘职位来掩盖问题。

反过来，只要这个核心能力被验证，就应该迅速把资源从“做更多功能”转向“扩大Opportunity历史库、规则库、源覆盖和高校分发网络”。

这就是我认为现在最适合作为工程立项和投资决策基线的 v2.0。

[1] https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202602/t20260228_1962662.html

https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202602/t20260228_1962662.html

[2] https://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/s3265/202604/t20260423_1434600.html

https://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/s3265/202604/t20260423_1434600.html

[3] https://apps.apple.com/br/app/%E5%85%AC%E8%80%83%E9%9B%B7%E8%BE%BE/id1337474440?l=en-GB

https://apps.apple.com/br/app/%E5%85%AC%E8%80%83%E9%9B%B7%E8%BE%BE/id1337474440?l=en-GB

[4] https://ir.zhipin.com/news-releases/news-release-details/kanzhun-limited-announces-fourth-quarter-and-full-year-2025/

https://ir.zhipin.com/news-releases/news-release-details/kanzhun-limited-announces-fourth-quarter-and-full-year-2025/

[5] https://www.stcn.com/article/detail/3718418.html

https://www.stcn.com/article/detail/3718418.html

[6] https://ghddc.qzct.net/2025/0423/c297a55513/page.htm

https://ghddc.qzct.net/2025/0423/c297a55513/page.htm

[7] https://job.mohrss.gov.cn/cjobs/institution/listInstitution

https://job.mohrss.gov.cn/cjobs/institution/listInstitution

[8] https://aihot.virxact.com/changelog

https://aihot.virxact.com/changelog

[9] https://github.com/pgvector/pgvector

https://github.com/pgvector/pgvector

[10] https://www.postgresql.org/docs/current/continuous-archiving.html

https://www.postgresql.org/docs/current/continuous-archiving.html

[11] https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/

https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/

[12] https://job.mohrss.gov.cn/cjobs/institution/listInstitution?origin=&pageNo=2

https://job.mohrss.gov.cn/cjobs/institution/listInstitution?origin=&pageNo=2

[13] https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm

https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm