OPPORTUNITY  RADAR

青年机会雷达

面向大学生与青年群体的“个人机会情报引擎”——全面实施方案与商业化运作模式

一句话产品定义 持续监控权威公开信息，理解“机会”的资格条件、截止时间和后续变化，再结合用户画像，告诉用户：今天有哪些机会真正值得我行动？

版本：v1.0（立项与MVP实施版）

首发建议：浙江机会池 + 全国中央级机会源；后续扩展长三角与全国

核心场景：事业单位 / 公务员与基层项目 / 国央企 / 推免与升学变化 / 青年就业与人才政策权益

核心原则：AI负责理解自然语言，确定性规则负责资格判断；所有结论可回溯到官方原文。

# 0. 执行摘要

结论 项目值得做，但不能把它做成“另一个公考雷达”或“资讯聚合站”。真正的产品机会是：跨赛道统一的 Opportunity Intelligence——把分散的公开公告转化为与个人相关、可解释、可追踪、可行动的机会。

2026届全国普通高校毕业生规模预计达1270万人。与此同时，国家和地方层面存在大量政策性就业、事业单位公开招聘、国央企招聘、基层服务项目、研究生招生/推免、青年人才与就业补贴等官方信息入口。官方平台已经解决了一部分“哪里有信息”的问题，但不同赛道仍高度割裂。对个体用户而言，真正困难的不是“没有公告”，而是“我是否符合、哪个更值得、是否发生变化、什么时候必须行动”。

竞争层面，“公考雷达”已覆盖公务员、事业单位、教师、国企、医疗、银行、军队文职、三支一扶等多个类型，并提供职位智能匹配、报考日历、节点提醒和国央企职位服务；其App Store当前显示黄金VIP 30天28元、90天68元、365天198元。这验证了“机会匹配 + 节点提醒”存在明确付费行为，也意味着我们不能以“公告聚合”为差异化。

本方案建议把产品定义为“青年机会雷达（Opportunity Radar）”：以用户画像为中心，将不同官方来源中的公告、岗位、招生项目和补贴政策统一为 Opportunity 实体；通过结构化规则给出“可申请 / 很可能可申请 / 需要确认 / 明确不符合”四态判断；通过 Event/Timeline 追踪公告更正、报名、延期、笔试、复试、结果等生命周期；通过 Change Detection 主动告知重要条件变化；最终把“资讯阅读”转化为“行动闭环”。

| 阶段 | 地域与内容 | 核心目标 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 0-3个月 | 浙江 + 中央级官方源；事业单位/国央企/基层项目/青年政策 | 验证“我能申请什么”是否构成高频刚需 | 资格判断准确率、覆盖率和用户行动率不过关则不扩全国 |
| PMF 4-9个月 | 长三角；加入推免/夏令营/招生变化 | 形成稳定留存与付费 | 若付费只来自“公告更多”，而非匹配/变化/行动能力，需重新定位 |
| Scale 10-24个月 | 全国机会图谱；高校B2B2C与API | 建立全国 Opportunity Graph | 在数据质量和合规未工程化之前不做大规模商业投放 |

# 1. 为什么现在值得做

## 1.1 用户痛点不是“信息少”，而是“机会系统割裂”

一个毕业生可能同时面临事业单位、国央企、三支一扶/西部计划等基层项目、推免/考研、地方人才补贴、就业见习和创业支持等选择。不同机会由不同部门、学校、企业和地方政府发布，入口、文档格式、资格术语和时间节点各不相同。用户必须自行完成“发现—理解—判断—比较—提醒—准备材料”的全链路。

信息发现成本高：大量一手信息散落在政府、人社、国资、高校、研究生院、企业官网等。

资格理解成本高：学历、学位、专业目录、应届身份、年龄、户籍、基层经历、证书等条件交叉出现。

错过成本高：很多机会窗口只有几天到数周，且更正/延期/补录会改变结果。

比较成本高：用户需要同时比较“能不能报”“值不值得报”“需要准备什么”。

信任成本高：对于资格判断，用户最终仍需要回到官方原文核验。

## 1.2 市场已验证“提醒和匹配”有价值

公考雷达的成熟说明，用户愿意为“减少漏报、提升选岗效率、节点提醒”付费。但其优势集中于公职与国央企赛道。我们的机会不是再做一个垂直公考工具，而是把同一种“机会判断能力”跨到升学、基层项目、人才政策与青年权益等多个高价值场景，并通过统一画像消除重复填写。

## 1.3 官方也在强化“精准享受政策”

2026年教育部、人力资源社会保障部联合部署高校毕业生就业政策宣传活动，并编制全国高校毕业生就业创业支持政策清单；国家大学生就业服务平台也提供各地就业政策入口。官方聚合的存在说明政策供给丰富，而“精准理解和享受政策”本身就是现实需求。产品应把官方平台当作重要信源和跳转终点，而不是把自己包装成官方替代者。

# 2. 产品定位：从“资讯雷达”升级为“机会情报引擎”

核心产品承诺 不是告诉用户“今天新增了多少公告”，而是告诉用户：“今天有3个机会值得你处理；其中1个刚开放、1个两天后截止、1个资格条件发生了变化。”

## 2.1 核心公式

World Signals → Opportunity Entities → Eligibility Rules → User Match → Priority → Action OpportunityScore = f(Eligibility, UserPreference, Value, Urgency, Uncertainty, CompetitionSignals)

必须把“资格”与“推荐”分开：资格是硬规则；推荐是偏好与价值判断。用户可以完全符合资格，但并不值得优先申请；也可能高度感兴趣，但有一条硬条件不满足。系统绝不能用一个模糊的“匹配度92%”掩盖二者。

## 2.2 产品边界

| 做 | 不做 |
| --- | --- |
| 发现公开机会、结构化资格条件 | 不冒充官方报名系统 |
| 给出可解释的资格初筛 | 不承诺“100%可报/必上岸” |
| 提醒截止、变更和材料清单 | 不自动代替用户提交具有法律后果的申请 |
| 对多机会做结构化比较 | 不把付费机构佣金影响到机会排序 |
| 提供官方原文、时间戳和证据链 | 不抓取需要绕过登录、付费墙或访问控制的数据 |

# 3. 目标用户与首发市场

## 3.1 首发核心人群

| 人群 | 典型状态 | 最强需求 | 适合的首个“啊哈时刻” |
| --- | --- | --- | --- |
| 大三/大四学生 | 方向未完全确定 | 我有哪些机会可选 | 第一次扫描发现3个此前不知道但确实符合的机会 |
| 毕业1-2年青年 | 边工作边寻找更稳定机会 | 别让我错过公职/国企/补贴 | 出现一个与当前城市、专业高度相关的机会并及时提醒 |
| 推免/考研人群 | 关注多所学校 | 招生条件与时间变化 | 目标院校考试科目/名额/夏令营规则变化被主动捕捉 |
| 低信息资源学生 | 缺少家庭/学校指导 | 把复杂制度翻译成可行动清单 | 系统明确告诉“现在做哪三件事” |

## 3.2 首发地域：为什么建议浙江

浙江适合做首发验证，不是因为全国机会不重要，而是因为区域收敛能显著提高数据质量和人工审查效率。首发建议采用“浙江地方机会 + 全国中央级机会”双层结构：用户既不会漏掉国考、中央企业等全国机会，又能获得浙江省、市、区县的深度覆盖。杭州等地已有成熟线上政策服务与数据开放能力，便于验证政策权益类场景。

## 3.3 MVP首发机会类别

| 优先级 | 类别 | MVP是否纳入 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 事业单位公开招聘 | 是 | 信息公开、资格条件结构化、时效强 |
| P0 | 中央/地方国央企校招 | 是 | 应届生需求强，官方源丰富 |
| P0 | 三支一扶/基层服务项目 | 是 | 政策性强、资格规则明确、各省节奏不同 |
| P0 | 青年就业/人才补贴 | 是 | “我有什么钱可以领”传播性强 |
| P1 | 公务员国考/浙江省考 | 是，但不作为差异化中心 | 竞争成熟，用作完整性而非主卖点 |
| P1 | 推免/夏令营/招生变化 | 第2阶段 | 价值高，但专业/院校规则更复杂 |
| P2 | 普通民企岗位 | 暂不做 | 数据量巨大、竞争激烈、采集与商业平台冲突更多 |

# 4. 核心用户旅程

## 4.1 第一次使用：90秒完成“机会体检”

1. 选择身份：在校生 / 应届生 / 毕业1-2年 / 在职。

2. 填写最小画像：学历、专业、毕业年份、目标城市、职业偏好。

3. 可选补充：年龄区间、户籍地区、政治面貌、证书、工作/基层经历等；只有遇到相关资格时再渐进询问。

4. 系统立即扫描最近90天和未来已公布机会，生成“可申请 / 需确认 / 不符合”结果。

5. 展示3个最值得行动的机会，并解释原因。

## 4.2 日常使用：只关注“发生变化的事情”

今天 ├─ 1个新机会：与你高度匹配 ├─ 2个即将截止：48小时内 ├─ 1个资格条件变化：原公告已更正 └─ 1项可能可领取政策：还需确认社保条件

## 4.3 行动闭环

| 状态 | 系统动作 | 用户动作 |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 生成机会卡 + 资格摘要 | 保存/忽略 |
| 考虑 | 比较相似机会、显示风险与材料 | 加入计划 |
| 准备 | 生成材料清单和截止倒计时 | 上传“已准备”状态，不必上传敏感材料本体 |
| 申请 | 跳转官方入口 | 标记“已报名/已投递” |
| 等待 | 追踪资格审查/笔试/复试/结果 | 更新状态 |
| 结束 | 成功/失败/放弃原因 | 形成个体偏好与产品反馈 |

# 5. “机会”数据模型与生命周期

## 5.1 Opportunity 不是网页，而是一个持续演化的实体

Opportunity ├─ source_of_truth（官方原文） ├─ opportunity_type ├─ organization ├─ location ├─ eligibility_rules[] ├─ application_window ├─ required_materials[] ├─ official_links[] ├─ timeline_events[] ├─ revisions[] └─ confidence / verification_status

## 5.2 生命周期事件

| 事件类型 | 示例 | 是否触发高优先级提醒 |
| --- | --- | --- |
| ANNOUNCED | 首次发布招聘/招生/补贴公告 | 是 |
| OPENED | 报名入口开放 | 是 |
| CORRECTED | 岗位表/资格/人数更正 | 强提醒 |
| EXTENDED | 报名延期 | 强提醒 |
| CLOSED | 报名截止 | 是 |
| EXAM/INTERVIEW | 笔试/面试/复试通知 | 仅关注用户 |
| RESULT | 资格审查/录取/拟聘结果 | 仅关注用户 |
| CANCELLED | 项目取消 | 强提醒 |

## 5.3 同一机会的多文档合并

系统要解决“一个招聘项目被拆成公告正文 + PDF附件 + Excel岗位表 + 后续更正通知”的问题。Opportunity Resolver 负责将这些内容合并到同一机会实体，并保留每次修订的证据。不能把每个附件当作独立机会。

# 6. 数据源体系与采集策略

## 6.1 Source Tier

| 层级 | 定义 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 官方一手源 | 政府、人社、国资委、学校研究生院、企业官方招聘 | 资格与时间的最终事实依据 |
| T1.5 | 官方聚合平台 | 中国公共招聘网、国家大学生就业服务平台、研招网等 | 发现、补漏与交叉验证 |
| T2 | 可信二手源 | 学校就业办、权威媒体、认证公众号 | 只做发现线索，不作为硬资格最终证据 |
| T3 | 社区/自媒体 | 论坛、社群、个人账号 | 热点与需求洞察，不直接生成资格结论 |

## 6.2 浙江MVP建议首批信源

中央：国家公务员专题、中国公共招聘网、国务院国资委/央企招聘信息、人社部基层项目、国家大学生就业服务平台、研招网。

浙江省级：省政府、省人社、省属事业单位招聘、浙江政务服务/公共数据相关页面、省属国企官方招聘。

市级：杭州、宁波、温州、绍兴、嘉兴等人社/政府公开招聘与人才政策栏目。MVP先按用户密度排序接入。

高校：浙江大学、浙江工业大学、宁波大学等研究生院/学院推免与夏令营栏目；第2阶段扩展。

政策权益：亲清在线、地方人社和住保等官方政策入口；系统只做资格初筛与官方跳转。

## 6.3 采集技术

| 来源类型 | 首选方式 | 备用方式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSS/公开API | 定时拉取 | HTML抓取 | 尊重频率限制与使用条款 |
| 静态HTML | HTTP + DOM解析 | Playwright | 保留原始HTML快照 |
| 动态页面 | Playwright | 官方聚合源补漏 | 不得绕过登录/验证码/访问控制 |
| PDF | 文本层解析 | 视觉/模型辅助解析 | 保留原PDF和页码证据 |
| Excel岗位表 | 结构化解析 | 人工映射模板 | 保留sheet/行号作为证据 |
| 图片附件 | 尽量寻找可下载原文 | 视觉模型辅助 | 低置信度必须人工复核 |

## 6.4 原始证据留存

每次采集必须保存 source_url、fetched_at、content_hash、原始HTML/PDF/Excel对象存储地址、解析器版本。这样未来规则或模型升级时可以重跑历史数据，也能解释“当时为什么给出这个结论”。

# 7. AI流水线：AI只负责“理解”，规则负责“裁决”

硬原则 模型可以把公告翻译成结构化条件，但模型不能直接决定“你一定能报名”。所有硬资格结论必须来自可审计规则，并展示证据。

## 7.1 Pipeline

Collect → Normalize → Extract → Validate → Resolve Opportunity → Rule Compile → Match User → Rank → Alert ↑ LLM理解 ↑ 确定性规则

## 7.2 LLM结构化输出

{ "education_min": "bachelor", "degree_required": true, "major_rules": [{"type":"allow","codes":["0809"],"text":"计算机类"}], "graduate_status": "2027_fresh", "age_max": 30, "hukou_rule": null, "certificates": [], "application_start": "2026-09-01", "application_end": "2026-09-07T17:00:00+08:00", "evidence": [{"field":"age_max","quote":"年龄30周岁以下","locator":"PDF p.3"}] }

## 7.3 校验与置信度

Schema validation：模型输出必须通过JSON Schema。

Cross-document validation：正文与岗位表冲突时，标记冲突并进入人工审核。

Date sanity check：报名结束必须晚于开始；年份与公告发布时间需合理。

High-impact fields：学历、专业、年龄、应届身份、户籍、证书等低置信度时不得自动判定“不符合”。

模型版本、prompt版本、解析器版本全部写入审计记录。

## 7.4 何时调用强模型

采用级联策略：普通标题/日期/字段先由规则或低成本模型处理；只有复杂自然语言、跨附件冲突、专业目录语义映射等任务进入强模型。生产推理成本主要发生在“新内容入库”时，而不是每个用户打开页面时。

# 8. 资格引擎：这是产品的核心资产

## 8.1 四态资格结论

| 状态 | 含义 | 展示文案原则 |
| --- | --- | --- |
| ELIGIBLE | 所有已知硬条件均满足 | “按目前官方条件，你符合已识别的硬性要求；报名仍以官方审核为准。” |
| LIKELY_ELIGIBLE | 满足主要条件，但存在非关键未解析项 | “很可能符合，建议核对以下1项。” |
| UNCERTAIN | 缺少用户信息或公告存在模糊/冲突 | “暂时无法判断；补充X即可继续。” |
| INELIGIBLE | 至少一条明确硬条件不满足 | 明确指出哪一条不满足，并链接官方证据 |

## 8.2 Rule DSL

AND( education >= BACHELOR, major IN MAJOR_GROUP("计算机类"), graduate_year == 2027, age_on("2026-09-01") <= 30 )

专业匹配是最难的一类规则之一。必须建立“专业名称—教育部专业代码—大类—历史别名—学校自定义名称”的知识层；语义模型只能用于候选召回，最终应优先按公告指定目录和代码判定。

## 8.3 用户最小画像原则

不要一上来要求身份证号、详细生日、家庭住址等。系统只收集实现匹配所需的最少字段，并尽量保存派生值，例如“截至某日年龄是否≤30”，而不是长期保存完整身份证信息。对政治面貌、户籍等只在确有相关机会时渐进询问，并允许“不提供”。

# 9. 排序引擎：从“能不能”到“值不值得”

## 9.1 推荐分与资格分严格分离

PriorityScore = 0.30 × PreferenceFit + 0.20 × OpportunityValue + 0.20 × Urgency + 0.15 × SourceConfidence + 0.10 × UserIntent - 0.05 × UncertaintyPenalty

上述权重只是V1建议，不应直接固化。MVP阶段通过用户收藏、打开官方链接、加入日历、标记报名等行为学习权重，但不能用行为学习覆盖硬资格规则。

## 9.2 首页只展示行动优先级

| 栏目 | 条件 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 今天必须处理 | ≤72小时截止 / 重大更正 / 报名开放 | 防漏 |
| 强烈建议 | 资格明确 + 偏好高 + 价值高 | 减少选择成本 |
| 值得看看 | 符合资格但偏好一般 | 拓展机会视野 |
| 需补充信息 | 用户补充1-2项即可判断 | 推动画像完善 |
| 可能可领政策 | 金额/权益明确且资格较匹配 | 病毒传播与获客 |

# 10. Change Detection：真正形成“替我盯着”的价值

## 10.1 变化类型

报名时间变化：提前、延期、补报名。

岗位数量变化：新增/取消岗位、招聘人数变化。

资格变化：专业、学历、年龄、应届身份、户籍、证书要求。

考试变化：科目、地点、形式、复试/面试规则。

政策变化：补贴标准、申领对象、窗口期、所需材料。

## 10.2 差异展示

资格更正（高影响） - 原：计算机科学与技术专业 + 新：计算机类（含软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术） 影响：你原本“不符合”，现在变为“符合已识别硬条件”。

## 10.3 提醒优先级

提醒不是越多越好。默认只推“新机会高匹配、截止临近、资格变化、用户已关注机会的生命周期事件”。普通资讯只在站内展示。用户可选择每日摘要或即时提醒。

# 11. 产品形态与界面结构

## 11.1 渠道建议

| 渠道 | MVP角色 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序 | 主入口 | 低安装摩擦，适合学生传播与微信生态提醒 |
| H5/网页 | SEO/分享/官方原文结构化页面 | 形成搜索入口与可分享机会卡 |
| 公众号/服务号 | 内容与提醒辅助 | 按微信当期规则接入订阅/服务通知 |
| App | 暂缓 | 只有当留存和高频使用证明值得后再投入 |
| 邮件/日历 | Pro增强 | 适合长周期和严肃任务管理 |

## 11.2 五个核心页面

1. 首页：今天值得行动的机会。

2. 机会详情：资格结论、证据、时间线、材料、官方入口。

3. 我的画像：只显示会影响匹配的字段，并说明用途。

4. 我的计划：收藏、截止日、材料准备、已报名状态。

5. 政策权益：可能可领的钱/住房/创业/见习等权益。

## 11.3 机会卡信息层级

[强烈建议] 浙江某事业单位 · 杭州 符合已识别硬条件 ¦ 还剩3天 ¦ 招3人 为什么推荐给你： ✓ 本科可报 ✓ 你的专业在允许目录 ✓ 应届身份符合 ? 需要确认：是否具备英语六级（仅该岗位要求） [查看官方原文] [加入计划] [与另外2个机会比较]

# 12. 技术架构

## 12.1 推荐栈

| 层 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web/H5 | Next.js | SEO、分享页、管理后台 |
| 小程序 | Taro/原生微信小程序 | 根据团队能力选择；业务逻辑通过API复用 |
| API | FastAPI | 适合Python数据/AI工作流 |
| Worker | Python + Celery/Dramatiq/RQ | 采集、解析、LLM、变更检测、通知 |
| 主库 | PostgreSQL 17/18 | 关系规则、审计、生命周期最适合关系模型 |
| 向量 | pgvector | 机会去重、专业/语义候选召回 |
| 缓存/队列 | Redis | 队列、限流、热点缓存、锁 |
| 对象存储 | S3兼容OSS/COS | 原始HTML、PDF、Excel、快照 |
| 采集 | httpx/BeautifulSoup/Playwright | 按源选择最轻方式 |
| 可观测性 | OpenTelemetry + Sentry/Prometheus等 | 抓取失败率、规则错误、通知成功率 |

## 12.2 服务边界

Source Registry ↓ Collectors → Raw Artifact Store ↓ Parser/Extractor → Opportunity Resolver → Revision Engine ↓ ↓ Rule Compiler Event Timeline ↓ ↓ Eligibility Engine ← User Profile ↓ Ranking Engine → Notification Engine → Web / Mini Program / Email

## 12.3 服务器基线

MVP可用单机4C16G或8C16G + 对象存储 + 外部LLM API启动；正式后优先把PostgreSQL、Worker和Web/API拆开。该产品不是GPU密集型，除非未来自部署模型。

# 13. 数据库核心表设计

| 表 | 关键字段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| sources | id,type,tier,url,fetch_policy,authority | 信源注册与权重 |
| raw_artifacts | source_id,url,hash,fetched_at,object_key | 原始证据 |
| documents | artifact_id,title,text,parser_version | 标准化文档 |
| opportunities | type,org,region,status,start,end,representative_doc | 机会主实体 |
| opportunity_revisions | opportunity_id,version,diff,source_doc | 修订历史 |
| eligibility_rules | opportunity_id,field,operator,value,evidence | 可执行硬规则 |
| profiles | user_id,education,major,grad_year,preferences | 最小用户画像 |
| match_results | user_id,opportunity_id,eligibility,score,reasons | 匹配快照 |
| watchlists | user_id,opportunity_id | 关注关系 |
| actions | user_id,opportunity_id,action,timestamp | 行为与漏斗 |
| notifications | event,user,channel,status | 提醒审计 |
| review_queue | object_type,reason,priority,status | 人工质检 |

# 14. API边界（V1）

GET /v1/opportunities?region=&type=&status= GET /v1/opportunities/{id} GET /v1/opportunities/{id}/timeline GET /v1/opportunities/{id}/revisions POST /v1/profile GET /v1/matches GET /v1/matches/{opportunity_id}/explanation POST /v1/watchlist GET /v1/actions/today POST /v1/actions/{opportunity_id} GET /v1/policy-entitlements POST /v1/feedback/match-error

所有用户侧资格接口必须返回 evidence 字段，至少包含官方来源标题、URL、发布时间、抓取时间、原文定位。对“INELIGIBLE”结论要求更高：必须能指出明确冲突规则。

# 15. 人工审核与质量体系

## 15.1 为什么必须有人

这不是纯自动聚合产品。用户可能因为一个错误“错过一年”。因此质量体系优先级高于内容数量。人工不是逐条手工编辑，而是处理模型低置信度、跨文档冲突、重大更正、专业目录模糊、政策金额/窗口等高影响字段。

## 15.2 Golden Dataset

首发前建立不少于500个真实机会样本，覆盖PDF、Excel、附件更正、跨文档条件、专业目录、应届定义、年龄日期计算、政策申领等。每次规则/模型升级都做回归。

## 15.3 核心质量指标

| 指标 | MVP Gate | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键字段抽取准确率 | ≥97% | 学历/专业/年龄/截止日期等 |
| 明确“不符合”的误杀率 | ≤0.5% | 宁可UNCERTAIN，不可误判淘汰 |
| 目标源新公告发现覆盖率 | ≥95% | 按已注册目标源计算 |
| 90%公告发现时延 | ≤60分钟 | 首发不追求分钟级全网 |
| 高影响更正识别率 | ≥95% | 资格/时间/人数变化 |
| 官方证据可追溯率 | 100% | 每个硬结论必须可回溯 |

# 16. MVP详细实施计划（12周）

| 周期 | 交付 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | Source Registry、数据模型、对象存储、10个样例源 | 原文可稳定采集并留痕 |
| 第3-4周 | HTML/PDF/Excel解析 + Opportunity schema | 50个公告可统一成结构化实体 |
| 第5-6周 | LLM抽取 + Rule DSL + 资格引擎 | Golden Dataset第一版；硬规则可解释 |
| 第7周 | Opportunity Resolver + revision/change detection | 更正/附件可归并，差异可展示 |
| 第8周 | 用户画像 + Match API + Priority排序 | 20个测试画像得到合理结果 |
| 第9周 | 小程序/H5首页、详情、计划 | 完成端到端用户旅程 |
| 第10周 | 提醒/日历/监控后台 | 通知可审计、可关闭、可降噪 |
| 第11周 | 浙江100-300个信源接入与数据清洗 | 覆盖率/延迟达到Gate |
| 第12周 | 200-500名种子用户封闭测试 | 验证“发现未知可申请机会”和行动率 |

## 16.1 Task Gate：不要跨门槛扩张

Gate A：数据可信 如果官方证据留存、去重/归并、关键字段抽取没有稳定到97%左右，不做全国扩张。

Gate B：资格可信 如果“不符合”误杀仍高，不做强推送，不开始收费。

Gate C：用户行动 如果用户只是浏览，不保存、不打开官方链接、不加入计划，说明价值仍停留在“资讯方便”，需要重做产品。

Gate D：付费价值 收费必须来自“替我判断/替我盯/替我减少错过”，而不是人为阉割免费公告。

# 17. PMF验证：先证明用户会“行动”，再证明用户会“付钱”

## 17.1 North Star

不以PV或公告量作为北极星。建议使用“每周完成至少一次高意图机会动作的验证用户数（Weekly Verified Opportunity Action Users）”。高意图动作包括：打开官方报名页、加入日历、保存材料计划、标记已报名/已申请。

## 17.2 首轮种子用户实验

| 实验 | 问题 | 成功信号 |
| --- | --- | --- |
| 机会体检 | 用户是否愿意填写最小画像 | ≥60%开始用户完成核心画像 |
| 未知机会发现 | 产品是否真的增加机会面 | ≥30%用户7天内发现至少1个此前不知道且可申请机会 |
| 变化提醒 | “替我盯着”是否有价值 | 高影响提醒打开率≥35% |
| 行动闭环 | 是否从资讯转向行动 | ≥15%活跃用户每周至少1次高意图动作 |
| 付费墙A/B | 用户愿意为什么付钱 | 付费理由集中于实时提醒/资格解释/变化追踪，而非单纯更多公告 |

## 17.3 Kill Criteria

如果500名种子用户中，绝大多数只把产品当“公告搜索”，而对资格解释、变化追踪和行动计划没有明显需求，就不应贸然全国化。那意味着我们仍然只是竞争激烈的聚合工具。

# 18. 商业化模式：信任优先的Freemium

## 18.1 免费层必须足够有用

| 免费 | Pro |
| --- | --- |
| 官方公告搜索与基础聚合 | 实时个人匹配与高优先级提醒 |
| 基础画像和粗匹配 | 完整硬条件资格解释与证据对照 |
| 每天机会摘要 | 高影响变更即时提醒 |
| 保存少量机会 | 不限关注 + 机会比较 |
| 官方原文跳转 | 材料清单、日历、行动计划 |
| 基础政策权益入口 | 政策权益资格扫描与变化追踪 |

原则：不能把官方公开信息本身锁在付费墙后。收费对象是“个性化计算、持续监控、决策与行动工具”。这既更符合用户心理，也减少“信息倒卖”的负面认知。

## 18.2 建议价格测试

| 方案 | 建议测试价 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| Pro 30天 | 19.9-29元 | 考试/报名季短周期用户 |
| Pro 90天 | 49-69元 | 核心主推套餐 |
| Pro 年卡 | 129-169元 | 跨公职/国企/升学/政策全年使用 |
| 校园创始会员 | 79-99元/年 | 冷启动换口碑与反馈 |

定价参考不是照抄竞品。公考雷达当前App Store显示黄金VIP 30天28元、90天68元、365天198元，可作为“用户对机会工具的价格锚点”。我们的跨赛道价值更广，但MVP阶段应先以较低门槛换取真实付费行为和反馈。

## 18.3 第二收入曲线：高校B2B2C

产品跑出B2C PMF后，可向高校就业/生涯中心提供“机会覆盖与学生服务版”：学校获得可配置的官方机会池、政策提醒、匿名化需求热力图、学生行动漏斗和校内专属机会；学生仍保有自己的个人账户与隐私控制。高校采购周期较长，不应作为MVP现金流依赖。

## 18.4 第三收入曲线：API / 数据服务

成熟后可对生涯规划机构、教育SaaS、招聘服务商提供“结构化机会API、变更流、资格规则API”。收费按调用量/覆盖地域/更新频率定制。任何B2B客户都不得获得未经用户同意的个人画像。

## 18.5 暂缓的收入模式

培训课程佣金：早期不做，避免推荐排序被质疑。

雇主付费置顶：如未来做，必须明确“赞助”并与自然排序隔离。

代报名/代投递：涉及授权、账号与材料风险，MVP不做。

广告流量模式：会把产品拉回“多看内容”，与减少用户认知负担相冲突。

# 19. 单位经济模型与收入情景

## 19.1 B2C收入情景（仅示意，不是预测）

| 阶段假设 | MAU | 付费率 | 年化ARPPU | B2C年收入示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证期 | 10万 | 2% | 120元 | 约24万元 |
| 区域PMF | 50万 | 3% | 150元 | 约225万元 |
| 全国规模化 | 200万 | 4% | 170元 | 约1360万元 |

以上只展示公式的敏感性：收入 = MAU × 付费率 × 年化ARPPU。实际产品存在明显季节性，不能把每月订阅简单线性年化。高校采购、API和其他收入未计入。

## 19.2 成本结构

| 成本 | MVP特点 | 规模化特点 |
| --- | --- | --- |
| 人力 | 最大成本：产品/后端数据/前端/数据运营 | 质量团队、源适配和客户成功增加 |
| 服务器 | 低到中 | CDN、数据库和Worker横向扩容 |
| LLM API | 按新增公告处理一次，较可控 | 复杂文档与专业语义增加；仍应级联降本 |
| 数据获取 | 官方公开源成本低 | 全国多源适配、代理、动态页面维护成本上升 |
| 对象存储/CDN | 低 | 历史原文与流量增长后上升 |
| 合规/安全 | 早期必须投入 | 用户规模上升后成为固定能力 |

## 19.3 预算纪律

不买GPU、不一开始上Kubernetes、不为了“全网覆盖”无限加源。MVP阶段最应该花钱的是：一位懂数据质量的工程负责人、一位产品/规则负责人、一个高效的人工审核后台。

# 20. 获客与冷启动

## 20.1 第一增长钩子：免费“机会体检”

传播文案方向 “输入学校、专业、毕业年份和目标城市，看看未来90天你有哪些机会可以申请，以及有没有政策权益可能没领。”

用户完成体检后生成可分享但不暴露个人敏感数据的“机会体检卡”：例如“发现14个潜在机会，其中3个将在14天内截止；1项政策权益需要补充条件确认”。分享卡不显示具体画像。

## 20.2 第二增长钩子：“你可能有多少钱没领”

政策权益模块天然适合小红书、公众号和高校社群传播。注意不能夸大金额；应使用“可能符合”“需要确认”并给出官方申领链接。

## 20.3 第三增长钩子：变化提醒案例

内容运营不要每天发“新增1000条公告”，而要发真实、高价值变化案例：某岗位专业范围扩大、某项目延期、某高校招生科目调整。用案例教育用户理解“雷达”的价值是持续监控。

## 20.4 校园冷启动

1. 选择5-10所浙江高校，找50-100名毕业班/大三学生做设计伙伴。

2. 与就业社团、学院辅导员、生涯规划工作室合作做“90天机会体检”。

3. 每个种子用户必须反馈至少3个判断结果：正确/错误/遗漏。

4. 只在质量Gate通过后开放裂变邀请。

## 20.5 SEO与内容

H5站点可生成可索引的“官方机会结构化页”，但页面必须保留原始来源和更新时间，避免成为低质量搬运站。搜索策略重点做“某机会资格变化”“某类机会条件解释”“某城市青年政策权益”长尾，而不是和大型招聘网站抢“职位大全”。

# 21. 留存：解决“上岸后就卸载”的天然生命周期问题

公考类产品的天然问题是用户成功后离开。青年机会雷达要通过“人生阶段迁移”延长LTV，但不能在MVP过度扩张。

| 阶段 | 机会类型 | 产品延续 |
| --- | --- | --- |
| 大二-大三 | 实习、夏令营、推免准备、竞赛/项目（后续） | 建立早期画像 |
| 大四/研三 | 校招、公职、国央企、基层项目、升学 | 核心高频期 |
| 毕业1-2年 | 事业单位、社招国企、见习、补贴、人才政策 | 继续产生明确价值 |
| 工作1-5年 | 职业资格、人才计划、城市迁移政策、体制机会 | 远期扩展 |

MVP只承诺前两层和部分毕业1-2年权益，等PMF后再扩“职业机会图谱”。

# 22. 信任机制：商业化能否成立的决定因素

## 22.1 每个判断都必须有“为什么”

机会详情不是一个黑盒匹配分。用户必须能看到：哪条规则满足、哪条规则不满足、哪条信息缺失，以及对应官方原文。

## 22.2 排名与商业利益隔离

产品建立“Editorial/Ranking Firewall”：自然机会排序只能由资格、偏好、价值、时效和用户行为等产品规则决定。任何付费雇主/机构合作必须标记为“赞助”，并放入独立展示位，不能提高自然OpportunityScore。

## 22.3 错误申诉

在每个资格结论旁提供“一键纠错”。用户可选择“专业判断错、应届身份错、时间错、公告已更正、来源失效”等原因；高影响错误自动进入审核队列，并记录修复时长。

# 23. 合规与风险控制

## 23.1 个人信息

用户画像属于个人信息处理活动。应遵循最小必要、目的限定、透明告知、删除/注销等原则。对自动化决策，产品应提供清晰的解释、允许用户关闭个性化推荐，并避免对用户作出仅由自动化决策造成重大不利影响的决定。

## 23.2 算法推荐

本产品的个性化匹配、排序精选和过滤属于典型算法推荐形态。正式上线前应由法律顾问根据实际用户规模、功能、舆论属性等判断是否涉及算法备案等义务；产品层面至少从一开始就实现推荐开关、用户标签查看/修改、解释与申诉能力。

## 23.3 生成式AI

如果面向公众直接提供AI生成的公告解读/问答，应使用符合中国现行要求的模型和服务形态，并按当期规则评估备案/登记、模型公示和内容安全义务。资格结论应尽量由结构化规则产生，生成式AI只负责解释。

## 23.4 数据采集

优先官方RSS/API、公开页面和可下载附件。

遵守站点公开使用规则、robots、合理频率；不绕过登录、验证码、付费墙和技术访问控制。

存储“必要的事实和证据”，不要无必要复制整站内容用于公开再分发。

涉及第三方版权内容时，公开展示以必要摘要和原文跳转为主。

## 23.5 风险清单

| 风险 | 后果 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 资格误判 | 用户错过机会 | 四态结论、证据链、低置信度不下否定结论 |
| 漏抓公告 | 用户失去信任 | 多源交叉发现、覆盖率监控、源健康检查 |
| 过度提醒 | 卸载/关闭通知 | 高优先级事件才即时推 |
| 商业冲突 | 推荐可信度下降 | 自然排序与赞助隔离 |
| 隐私泄露 | 法律与品牌风险 | 最小画像、加密、权限隔离、删除能力 |
| 源站封禁 | 数据中断 | 合理抓取频率、官方接口优先、缓存与增量采集 |

# 24. 团队与组织方式

## 24.1 MVP最小团队

| 角色 | 人数 | 核心责任 |
| --- | --- | --- |
| 产品/Founder | 1 | 机会定义、规则优先级、用户研究、商业验证 |
| 后端/数据工程 | 1-2 | 采集、解析、规则引擎、数据库、API |
| 前端/小程序 | 1 | 用户体验、H5、小程序 |
| AI/算法 | 0.5-1 | 结构化抽取、语义映射、评估；可由后端兼任 |
| 数据运营/审核 | 1 | 源管理、Golden Dataset、纠错审核 |
| 法务/安全顾问 | 兼职 | 上线前合规审查 |

## 24.2 开发方法

建议严格按“数据契约→规则→回测→界面”顺序推进。最容易犯的错误是先把小程序做漂亮，再发现底层无法稳定判断资格。每个Task必须有可执行验收数据和人工样本。

# 25. 12-24个月产品路线图

| 阶段 | 时间 | 重点能力 | 商业里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 数据验证 | 0-6周 | 浙江核心源、机会模型、规则引擎 | 不收费 |
| V1 MVP | 7-12周 | 画像匹配、变化追踪、行动计划 | 封测；首批付费意愿测试 |
| V1.5 浙江PMF | 4-6月 | 300-800高质量源、政策权益、稳定提醒 | 推出Pro；校园合作 |
| V2 长三角 | 7-12月 | 上海/江苏、推免/夏令营、专业知识图谱 | 验证跨区域留存与年卡 |
| V3 全国 | 13-18月 | 全国省市政策性机会、全国源健康平台 | 高校B2B2C试点 |
| V4 Opportunity Graph | 19-24月 | 跨阶段机会图谱、API、第三方生态 | API/机构收入第二曲线 |

# 26. 最关键的产品决策：首版到底做什么

推荐MVP “浙江青年机会体检”：输入学历、专业、毕业年份和目标城市，系统扫描事业单位、国央企、基层项目和青年政策权益；给出未来90天可申请机会、即将截止事项、需要补充确认的资格，以及可能可领的政策。

## 26.1 首版必须有的8件事

1. 官方一手源注册和健康监控。

2. HTML/PDF/Excel统一解析。

3. Opportunity实体与生命周期。

4. 硬资格规则与证据链。

5. 用户最小画像和渐进补充。

6. 新机会 + 变化 + 截止提醒。

7. 官方跳转与行动计划。

8. 人工审核与一键纠错。

## 26.2 首版坚决不做

题库、课程、直播课。

普通民企全量职位库。

AI“替你决定人生”的聊天机器人。

代报名、代投递。

社区信息流。

复杂的简历制作/面试训练。

这些都可能成为后续功能，但会稀释最需要验证的核心：用户是否愿意把“机会发现与判断”交给这个雷达。

# 27. 立项后的第一份验收清单

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 源清单 | ≥100个浙江/中央官方高价值源，逐项标注Tier、抓取方式、频率、负责人 |
| 机会Schema | 覆盖事业单位/国企/基层项目/政策权益四类，字段可复用 |
| Gold样本 | ≥500个真实公告/岗位/政策，人工标注关键资格与时间 |
| 规则回测 | 关键字段≥97%，不符合误杀≤0.5% |
| 端到端演示 | 新增公告→结构化→匹配测试用户→提醒→官方原文全链路可走 |
| 种子用户 | 200-500名，有结构化反馈而非只看DAU |
| 商业验证 | 至少完成3个价格/付费功能实验，不以口头“愿意付”作为证据 |

# 28. 战略判断：真正的护城河是什么

抓公告不是护城河；LLM也不是。长期资产来自四层：

1. Source Graph：哪些官方源、哪个栏目、更新规律、可靠性与优先级。

2. Opportunity Ontology：把不同部门的自然语言统一为稳定的机会/资格/生命周期模型。

3. Rule & Evaluation Corpus：经过人工验证的专业目录、资格规则、边界案例和回归集。

4. Personal Opportunity Feedback：用户最终保存、报名、放弃、成功的行为反馈，用于优化价值排序而非硬资格。

最终形态 它不是“青年资讯App”，而是一个长期维护的 Personal Opportunity Infrastructure：世界上的公开机会不断变化，系统持续判断“哪些变化与你有关”。

# 29. 参考事实与公开来源（截至2026-08-20）

以下来源用于本方案的市场与合规事实核验。产品开发时仍需针对每个数据源单独确认可访问性、使用规则和最新政策。

[1] 教育部：2026届全国普通高校毕业生规模预计1270万人：打开官方/原始页面

[2] 公考雷达 App Store：中国区产品功能、用户规模表述与当前内购价格：打开官方/原始页面

[3] 中国公共招聘网：事业单位公开招聘：打开官方/原始页面

[4] 国家大学生就业服务平台：打开官方/原始页面

[5] 国家大学生就业服务平台：各地就业政策：打开官方/原始页面

[6] 教育部、人社部：2026年高校毕业生就业政策宣传活动：打开官方/原始页面

[7] 中国研究生招生信息网：打开官方/原始页面

[8] 全国推免服务系统：打开官方/原始页面

[9] 中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员专题：打开官方/原始页面

[10] 国务院国资委：国有企业促进2026届高校毕业生就业工作：打开官方/原始页面

[11] 中国人力资源市场网：高校毕业生“三支一扶”计划：打开官方/原始页面

[12] 杭州亲清在线：政策在线服务入口：打开官方/原始页面

[13] 杭州市数据开放平台：打开官方/原始页面

[14] 中华人民共和国个人信息保护法：打开官方/原始页面

[15] 互联网信息服务算法推荐管理规定：打开官方/原始页面

[16] 生成式人工智能服务管理暂行办法：打开官方/原始页面

[17] 国家网信办：2026年生成式人工智能服务备案/登记公告：打开官方/原始页面

# 30. 最终建议

建议立项，但将项目的第一性原理目标锁定为：在用户做出“申请/不申请”决定之前，减少三类浪费——漏掉真正适合的机会、把时间花在根本不符合的机会、因为公告变化而错过关键动作。

MVP成功与否，不看抓了多少公告，也不看页面像不像AIHOT。只看三个问题：

1. 系统有没有持续发现用户此前不知道、但事实上可以申请的机会？

2. 系统的资格解释是否足够可信，让用户愿意用它作为第一层筛选？

3. 用户是否因为提醒与变化追踪真正完成了报名、申请、材料准备等行动？

Go / No-Go 当“未知可申请机会发现率、资格准确率、行动率”三个指标同时成立，再扩大地域、加推免/考研、做Pro收费和高校合作。否则宁可继续打磨底层，也不要用营销把一个普通资讯聚合器放大。