DeepAha   GO DEEP. FIND THE AHA.

BLUEPRINT  /  V1.0

DeepAha 青年机会智能系统

从公开世界信号到个人行动的可信机会情报基础设施

一句话系统定义 持续监控权威公开信息，把分散公告组织成可追踪的 Opportunity；结合个人状态给出可解释的资格判断、行动优先级与变化提醒，并把真实反馈沉淀为可验证的系统学习资产。

Go Deep. Find the Aha.

深入复杂机会世界，只把真正值得行动的少量机会带给每一个人。

版本：v1.0  |  日期：2026-08-21  |  状态：产品与技术立项基线

母品牌：DeepAha  |  产品入口建议：青年机会雷达  |  验证模式：青年机会雷达实验室

# 文档说明与决策状态

| 项目 | 本蓝图确定的结论 |
| --- | --- |
| 系统定位 | 个人机会情报引擎；不是就业资讯站、AI 聊天机器人或招聘交易平台。 |
| 母子品牌 | DeepAha 为母品牌；“青年机会雷达”作为用户入口；“实验室”是同一系统的验证模式。 |
| 首发范围 | 全国可扩展架构，浙江地方机会 + 全国中央级机会深度验证。 |
| AI 路线 | 外部大模型 API + 确定性规则 + 持久化数据资产；MVP 不训练基础模型、不买 GPU。 |
| 验证路线 | 100 个高仿真模拟青年画像负责覆盖和压力测试；真人种子用户负责验证信任、价值与行动。 |
| 学习方式 | 用户反馈先成为候选证据，经校验后更新规则、检索、提示、排序与评估集；不自动当作真相。 |
| 成功标准 | 能持续发现用户原本会错过且确实可能有资格的机会，并促成可验证行动。 |
| 停止条件 | 若资格可信、未知机会发现和行动闭环不能同时成立，不以扩地域、加聊天或加内容掩盖失败。 |

## 本蓝图与既有材料的关系

既有《全面实施与商业化方案》《竞争格局深度分析与进入战略研究报告》《创业可行性研究报告 v2.0》已经回答了市场、竞品、数据源、商业化与基础技术问题。本蓝图不重复堆砌市场材料，而把后续讨论中最关键的系统问题统一为一份可执行基线：产品究竟是什么、实验室与完整产品是什么关系、模拟用户和真人如何协同、反馈如何转化为学习资产，以及只调用大模型 API 时系统如何持续进化。

蓝图使用方法 所有后续 PRD、数据契约、实验方案、技术设计和里程碑都应能追溯到本蓝图。若某项新功能不能改善“可信发现—判断—行动—学习”闭环，就不应进入当前阶段。

## 目录

- 01 第一性原理与战略定位

- 02 目标用户、机会边界与核心承诺

- 03 同一系统的两种运行模式

- 04 从世界信号到用户行动的产品闭环

- 05 100 个模拟青年画像实验体系

- 06 真人种子用户与双轨验证

- 07 反馈数据与持续学习飞轮

- 08 只调用大模型 API 时的“世界模型”实现

- 09 产品与技术总体架构

- 10 关键数据对象与契约

- 11 用户体验与功能边界

- 12 质量、指标、实验和发布门

- 13 十二周路线图、团队与运营机制

- 14 商业化、风险与最终 Go / No-Go

- 15 未来十四天立即行动清单

- 附录：画像、反馈、实验与验收模板

# 执行摘要：这套系统真正要证明什么

最重要的产品命题 用户不是缺少公告，而是缺少一个长期知道“我是谁”、知道“什么算同一个机会”、能解释“我为什么可能符合”、会在关键变化发生时主动提醒，并能把反馈变成更可靠判断的个人机会情报系统。

项目值得进入十二周验证，但当前不值得以“全国青年机会平台”进行重资产扩张。第一阶段只需要证明一句话：你不用每天到处找；系统知道你的条件，会持续替你盯着权威来源；只有真正与你有关且需要行动时，才来找你。

Blueprint v1.0 的关键新增判断是：所谓“持续学习的世界模型”不等于训练一个新的大模型。DeepAha 可以把世界状态、机会历史、资格规则、用户状态、反馈证据和评估结果保存在自己可控的数据库与版本系统中；大模型 API 负责在特定环节读懂自然语言，规则引擎负责高影响裁决，反馈通过离线评估和发布门推动系统迭代。这套价值在不训练基础模型的条件下完全可以成立。

图 1  价值闭环：世界信号经过结构化、判断和行动，最终沉淀为可验证学习资产

| 如果只做到…… | 结果 | Blueprint 的要求 |
| --- | --- | --- |
| 抓很多公告 | 资讯聚合器 | 必须形成稳定 Opportunity 与历史变化。 |
| 用 AI 解读公告 | 通用聊天能力的包装 | 必须有证据、规则、版本和回归评估。 |
| 做高匹配推荐 | 黑盒推荐器 | 资格与偏好必须分离，硬结论逐条解释。 |
| 做 100 个模拟用户 | 内部演示 | 模拟只负责覆盖与校准，不能替代真人价值验证。 |
| 收集大量反馈 | 噪声数据池 | 反馈需授权、校验、裁决、版本化，才能进入规则或评估资产。 |

# 01  第一性原理与战略定位

## 1.1 用户真正购买的不是信息

公开机会的信息本身大量免费。用户愿意投入时间或付费，是为了减少三种损失：漏掉真正适合自己的机会；把时间浪费在根本不符合的机会；因为公告更正、延期或材料节点变化而错过行动。

OpportunityValue = Relevance × Eligibility × Timeliness × Trust × Actionability

这五个因子采用乘法思维而非简单加法：任何一项接近零，机会对个人的现实价值都会坍塌。相关但不符合、符合但已截止、及时但不可信、可信但无法行动，都不是值得推送的好机会。

## 1.2 产品的准确定位

正式定位 DeepAha 青年机会智能系统是一套个人机会情报基础设施；“青年机会雷达”是它面向用户的第一入口。系统把公开世界中的升学、就业、公职、国央企、基层项目和青年政策等信号组织成可追踪、可解释、可行动的个人机会。

| 不是 | 原因 | 正确替代 |
| --- | --- | --- |
| 青年就业平台 | 范围过宽，容易滑向岗位大全和内容运营。 | 从高确定性、高时效机会切入。 |
| AI 版公考雷达 | 公职/国企选岗已有强势玩家，差异不足。 | 跨赛道统一画像与长期 Opportunity History。 |
| AI 生涯咨询聊天机器人 | 对话易复制，不能持续监控真实世界。 | 数据库、规则、证据与主动行动。 |
| 官方平台替代者 | 官方才是报名与资格最终裁决者。 | 官方信源之上的理解、匹配和提醒层。 |
| 自动代报名 Agent | 授权、账号、隐私与法律后果过高。 | 候选建议、材料计划与官方跳转。 |

## 1.3 战略楔子与长期方向

短期楔子是“浙江青年机会体检”：用最小画像扫描未来 90 天的事业单位、国央企、基层项目与青年政策权益，给出值得行动、即将截止、发生变化和需要补充信息的结果。中期扩展长三角和推免/夏令营；长期才有资格发展为跨人生阶段的 Personal Opportunity Infrastructure。

- 全国化的是数据模型、服务边界和技术架构，不是第一天的运营覆盖。

- 区域化的是信源运营、规则质量、人工复核和真实用户验证。

- 第一阶段的竞争优势不是“更多”，而是“更少、更准、更及时、更可解释”。

# 02  目标用户、机会边界与核心承诺

## 2.1 首发核心人群

| 人群 | 典型状态 | 首要任务 | 第一个 Aha Moment |
| --- | --- | --- | --- |
| 大三/大四、研二/研三 | 方向并未完全确定 | 发现可走的真实路径 | 找到此前不知道但确实可能申请的机会 |
| 毕业 1–2 年青年 | 边工作边寻找更稳定机会 | 持续盯公职、国企与政策 | 一个与当前专业和城市高度相关的机会及时出现 |
| 信息资源弱的学生 | 家庭和学校指导不足 | 把制度翻译成行动 | 系统明确说明现在先做哪三件事 |
| 推免/升学准备者 | 同时关注多校多项目 | 追踪规则与窗口变化 | 目标院校关键条件变化被主动捕捉 |

MVP 不是面向所有“青年”。首发用户必须具备近期机会决策：未来 90 天内可能报名、申请、准备材料或领取权益。没有近期决策的人会稀释行为指标，也会把系统拉向泛内容社区。

## 2.2 Opportunity 的定义

核心数据观 一个网页不等于一个机会。一个 Opportunity 是围绕同一资格、名额、时间窗口和行动入口持续演化的实体；公告、岗位表、补充说明、更正、延期、笔试与结果只是它的文档或生命周期事件。

Source → RawArtifact → Document → Opportunity → Version / Event → RuleSet → Match → Action

## 2.3 首版机会边界

| 优先级 | 类别 | 首版处理 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 事业单位公开招聘 | 深度纳入 | 公开、结构化程度较高、时效强 |
| P0 | 中央/地方国央企校招 | 深度纳入 | 应届用户需求强，官方源相对清晰 |
| P0 | 三支一扶等基层项目 | 深度纳入 | 政策性强，资格与周期明确 |
| P0 | 青年就业/人才政策权益 | 深度纳入 | 未知价值发现与传播性强 |
| P1 | 公务员国考/浙江省考 | 保证基本完整 | 不是差异化中心 |
| P1 | 推免/夏令营/招生变化 | 第二阶段 | 价值高，但规则与专业语义更复杂 |
| P2 | 普通民企全量岗位 | 不纳入 | 体量巨大且会进入招聘交易红海 |

# 03  同一系统的两种运行模式

## 3.1 实验室和完整 App 不是两个软件

图 2  一套共享智能核心，两种运行模式

“青年机会雷达实验室”不是一次性原型，也不是功能缩水的另一套产品。它是同一系统的验证运行模式：对研究者开放批量画像、测试集、版本对比、错误分析和人工裁决；用户侧只保留完成核心实验所需的薄界面。完整产品模式则增加面向公众的账户、提醒、计划、支付、运营、隐私和规模化能力。

| 维度 | 实验室模式 | 产品模式 | 共享资产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要使用者 | 产品、数据、审核、研究团队 | 真实青年用户 | 同一账号与权限系统 |
| 核心目标 | 证明判断是否可靠、机会是否真实 | 长期提供可信机会服务 | Opportunity、规则、证据、画像 |
| 交互 | 批量运行、对比、回放、人工标注 | 体检、推荐、提醒、计划、反馈 | 同一 API 与事件模型 |
| 用户规模 | 100–300 模拟画像 + 小样真人 | 200–500 封测后逐步扩张 | 同一数据与版本体系 |
| 允许变化 | 快速试验提示、权重、解释方式 | 受发布门控制的稳定版本 | 同一评估集与审计记录 |
| 不包含 | 大规模营销、复杂支付、社区 | 内部调试轨迹和未审规则 | 同一安全边界 |

## 3.2 为什么必须先以实验室方式运行

- 资格误判是非对称风险：错把可申请用户判为不符合，可能让用户直接错过窗口。

- 机会数据存在附件、修订、专业目录和时间计算等长尾组合，必须批量回放。

- 推荐排序需要先证明“值得行动”，不能让真实用户承担每一次权重试错。

- 实验室提供可审计的版本差异，避免产品随着 Prompt 变化而不可解释地漂移。

产品原则 实验室不是推迟接触真人的理由。模拟画像从第一周开始，真人设计伙伴从第二至三周进入；二者并行而非串行。

# 04  从世界信号到用户行动的产品闭环

## 4.1 八段核心链路

- Source Monitoring：注册权威源，记录栏目、抓取策略、更新规律与健康状态。

- Artifact Capture：保存 HTML、PDF、Excel、图片附件的原始快照、时间戳与内容哈希。

- Document Understanding：使用解析器与 LLM API 抽取结构化字段，同时保留证据定位。

- Opportunity Resolution：把公告正文、岗位表、更正和后续事件归并为同一 Opportunity。

- Rule Compilation：把学历、专业、年龄、应届身份等硬条件编译为可执行、可测试规则。

- Personal Decision：先给资格四态，再计算价值、紧迫性、偏好与不确定性形成优先级。

- Action Support：提供官方原文、材料清单、截止提醒、加入计划与状态回填。

- Learning Loop：把错误、遗漏、用户动作、真实结果和人工裁决沉淀到评估与版本资产。

## 4.2 资格和推荐必须分离

Eligibility ∈ {ELIGIBLE, LIKELY_ELIGIBLE, UNCERTAIN, INELIGIBLE} PriorityScore = f(PreferenceFit, OpportunityValue, Urgency, SourceConfidence, UserIntent, Uncertainty)

系统不能用“匹配度 92%”掩盖硬资格与软偏好的差异。INELIGIBLE 必须由一条明确冲突的确定性规则和官方证据支持；如果只有模型语义推断或信息缺失，结论最多进入 UNCERTAIN。排序模型可以学习用户行为，但永远不能覆盖硬资格裁决。

## 4.3 首页不是信息流，而是行动台

| 栏目 | 触发条件 | 用户得到什么 |
| --- | --- | --- |
| 今天必须处理 | 72 小时内截止、报名开放、重大更正 | 防止错过 |
| 强烈建议 | 资格明确 + 价值高 + 偏好高 | 减少选择成本 |
| 值得看看 | 可能符合，但非当前主目标 | 拓宽机会视野 |
| 补充一项即可判断 | 缺少一个关键画像字段 | 渐进完善画像 |

# 05  100 个模拟青年画像实验体系

## 5.1 名称与边界：可以叫“数字分身”，但不能自欺

内部可以使用“高仿真青年数字分身库”这一工作名称，但这些对象不是对真实个体的数字孪生。更准确的技术定义是：带有稳定身份、动态状态、目标、约束、行为策略和已知真值的模拟青年代理。它们用于覆盖测试、反事实实验和排序校准，不能替代真实用户的信任、情绪、认知负担与实际行动。

模拟的正确用途 模拟用户回答“系统在不同人群和边界条件下是否逻辑自洽”；真人用户回答“这个判断是否可信、是否有价值、是否真的会行动”。两者不是同一种证据。

## 5.2 100 个画像如何生成

| 分层轴 | 示例取值 | 进入画像的方式 |
| --- | --- | --- |
| 人生阶段 | 大二、大三、大四、研二、研三、毕业 1–2 年 | 决定近期任务和机会窗口 |
| 教育与专业 | 学历、专业代码、大类、学校层次、证书 | 驱动硬资格与语义映射 |
| 地域与流动 | 户籍、现居、目标城市、可迁移范围 | 驱动地区资格和偏好 |
| 目标组合 | 公职、国企、升学、基层、政策、未定 | 至少一个主目标和一个备选 |
| 约束 | 时间、经济、家庭、健康、证书、基层经历 | 形成真实冲突与取舍 |
| 信息资源 | 高/中/低信息获得能力 | 影响“未知机会”基线 |
| 行为风格 | 谨慎、探索、拖延、目标明确、易受提醒干扰 | 用于模拟保存、忽略和行动 |
| 风险偏好 | 稳定优先、成长优先、地域优先、收益优先 | 驱动排序而非硬资格 |

建议先人工设计 20 个极具代表性的“母画像”，再按分层配额生成 80 个变体；随后可为每个画像生成 2–3 个时间状态，得到 200–300 个测试场景。随机生成不能替代分层设计，否则容易产生看似丰富、实则集中在同一类普通学生的样本。

## 5.3 每个画像的结构

profile_core: education, major_code, graduation_year, region profile_state: goals, constraints, readiness, recent_actions preference_policy: stability, mobility, income, growth, public_service behavior_policy: explore / save / verify / act / ignore hidden_ground_truth: known_eligible, known_ineligible, missing_fields expected_opportunity_set: must_find, should_find, must_not_reject scenario_clock: today, deadlines, revisions, stage_transition

## 5.4 六类模拟实验

| 实验 | 主要问题 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| 资格一致性 | 同一规则对边界画像是否稳定 | 规则真值对照；统计误杀、漏判和不确定 |
| 机会覆盖 | 系统是否找到应找到的机会 | must_find 集合召回率 |
| 排序敏感性 | 改变一个偏好是否合理改变顺序 | 成对反事实测试 |
| 变化影响 | 更正/延期是否正确改变资格与提醒 | 版本回放与差异断言 |
| 提醒噪声 | 不同频率下是否过度打扰 | 模拟行为策略 + 真人校准 |
| 反馈鲁棒性 | 错误或冲突反馈是否污染系统 | 恶意/噪声反馈注入与人工门测试 |

## 5.5 模拟实验的硬限制

- 不能让同一个大模型既生成画像、又生成机会真值、再给自己打分；这会形成闭环自证。

- 资格真值优先来自人工标注规则和可执行断言；LLM 只用于生成语言变体和候选场景。

- 模拟点击率、付费率和留存率没有现实意义，只能用于比较策略，不可作为商业结论。

- 模拟画像库必须版本化，保留高风险边界样本，不能每次运行都重新随机生成。

# 06  真人种子用户与双轨验证

## 6.1 真人不是最后一周才出现

| 阶段 | 真人规模 | 角色 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共创小样 | 20–30 人 | 设计伙伴 | 能否理解、信任和完成首次体检 |
| 校内定向试验 | 50–100 人 | 连续使用者 | 未知机会发现、纠错与高意图行动 |
| 封闭 Beta | 200–500 人 | 真实用户 | 提醒价值、留存、价格与渠道 |
| 区域扩张前 | 稳定活跃样本 | 付费或高校服务对象 | 真实付费、续用和长期结果 |

最适合的首批真人不是“免费注册越多越好”，而是近期确有报名或政策需求、愿意连续四周回填、能够提供正确/错误/遗漏反馈的人。免费试用可以成立，但必须换取明确的研究承诺与数据授权，而不是无条件送会员。

## 6.2 双轨实验如何合并

| 同一版本发布前 | 模拟轨 | 真人轨 | 合并规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格 | 100 画像 × Gold Opportunity 回放 | 用户核验 + 官方/电话确认记录 | 真人高质量证据优先；冲突进人工裁决 |
| 排序 | 反事实稳定性和多样性 | 保存、官方跳转、加入计划 | 只学习软排序，不改变硬资格 |
| 解释 | 覆盖不同规则组合 | 是否看懂、是否仍需追问 | 以理解率和错误定位改写解释 |
| 提醒 | 截止/变化场景压力测试 | 打开、关闭、忽略、完成动作 | 优化阈值和频率，保留用户控制 |
| 反馈 | 噪声与恶意注入 | 真实纠错和结果回填 | 先质检再入资产，永不直接在线改规则 |

## 6.3 种子用户交换价值

- 用户获得：免费体检、人工复核的高风险资格说明、重大变化提醒和个人行动报告。

- 项目获得：至少 3 次结构化反馈、真实行动状态、一次访谈或周回顾及必要授权。

- 平台只采集实验所需最小数据；允许跳过与撤回；明确初筛不替代官方审核。

# 07  反馈数据与持续学习飞轮

## 7.1 用户的每一次回复都是数据，但不是自动真相

用户对推荐的回复确实具有训练价值：它揭示专业映射错误、资格规则遗漏、机会价值偏好、提醒噪声和真实结果。但反馈可能受到误解、情绪、样本偏差、利益冲突或恶意输入影响。因此正确做法不是“收到反馈就训练”，而是把它作为候选证据进入质量流程。

Raw Feedback → Consent & Identity Check → Evidence Link → Confidence → Review / Adjudication → Label Asset → Offline Evaluation → Rule / Prompt / Rank Update → Shadow Test → Release Gate

## 7.2 反馈事件分级

| 级别 | 示例 | 可信度 | 允许影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 隐式行为 | 查看、保存、忽略、关闭提醒 | 低至中 | 排序候选信号；不得改变资格 |
| L1 明确评价 | 相关/不相关、解释没看懂 | 中 | 解释与排序评估 |
| L2 结构化纠错 | 专业判断错、截止时间错、公告已更正 | 中至高 | 进入审核队列 |
| L3 行动结果 | 已报名、审核通过、被拒、放弃 | 高但需核验 | 结果模型与价值排序 |
| L4 外部证据 | 官方回函、电话确认记录、页面更新 | 高 | 规则候选和 Gold 样本 |
| L5 人工裁决 | 审核员完成证据对照并批准 | 最高 | 版本化规则与回归集 |

## 7.3 系统真正积累的六类资产

- Source Graph：一手源、更新规律、可靠性与采集策略。

- Opportunity History：从发布、更正、延期到结果的完整演化。

- Rule & Evidence：资格规则、边界案例、官方证据与回归断言。

- User State：人生阶段、目标、约束和已采取行动的连续状态。

- Feedback, Outcome & Evaluation Versions：纠错、申请、结果、裁决及各组件版本的对照结果。

# 08  只调用大模型 API 时的“世界模型”实现

## 8.1 先纠正一个容易误导的概念

本项目不应把“世界模型”描述为自行训练了一个理解世界的基础神经网络。Blueprint 中的世界模型是工程意义上的 Living Opportunity State：系统持续维护公开机会世界当前是什么状态、发生了什么变化、哪些规则适用、这些变化对某个用户意味着什么。它是数据库、知识图谱、规则、检索、评估与版本系统的组合。

图 3  不训练基础模型权重，也能建立受产品控制的持续学习系统

## 8.2 API 条件下能做到什么

| 能力 | 能否实现 | 实现方式 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持久记住世界变化 | 可以 | Opportunity/Version/Event 数据库 | 不是模型上下文窗口记忆 |
| 从历史反馈改进 | 可以 | 规则、检索、Prompt、排序、评估集迭代 | 必须经过离线评估和发布门 |
| 稳定资格判断 | 可以 | LLM 抽取 + 确定性 Rule Engine | 官方审核仍是最终结论 |
| 个性化长期服务 | 可以 | 版本化用户状态 + 事件历史 + 渐进画像 | 最小必要、可查看和删除 |
| 自动改变模型权重 | 默认不做 | 未来可选微调或开源模型训练 | MVP 不需要，也不应成为依赖 |
| 高保真预测真实人类行为 | 有限 | 模拟只能校准逻辑，真人实验验证行为 | 不能用模拟付费率替代市场 |
| 自主作出重大人生决定 | 不应 | 系统提供候选与证据，人做决定 | 不代报名、不承诺结果 |

## 8.3 Write-time Intelligence

错误：10000 个用户查看同一公告 → 10000 次 LLM 解读 正确：公告入库 → LLM 解析一次 → 保存结构化事实与证据 → 10000 用户共享事实 → Rule Engine 个性化计算

这让系统的成本、稳定性和可审计性都优于“每次打开页面临时问大模型”。强模型只处理复杂自然语言、跨附件冲突和专业语义候选；日期、枚举、规则计算和大量匹配由确定性组件完成。

## 8.4 模型供应商可替换，系统资产不可替换

- 所有模型通过 Model Gateway 调用，记录 provider、model、prompt、temperature、schema 和成本。

- 结构化输出必须通过 JSON Schema；高影响字段必须有证据片段和定位。

- 同一任务保留小模型、强模型和规则路径的路由策略，供应商变化不改变业务契约。

- 模型升级先在 Golden Dataset 与模拟画像库影子运行，比较差异后才进入真人版本。

# 09  产品与技术总体架构

## 9.1 六层架构

| 层 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 体验层 | 小程序、H5、管理后台、研究控制台 | 机会体检、今日行动、详情、计划、反馈与审计 |
| 决策层 | Eligibility、Ranking、Alert、Action Planner | 资格四态、优先级、提醒和行动建议 |
| 机会智能层 | Extractor、Resolver、Revision、Rule Compiler | 读懂、归并、追踪变化并生成规则 |
| 数据与记忆层 | PostgreSQL、pgvector、Object Storage、Redis | 事实、历史、检索、队列和缓存 |
| 采集层 | Source Registry、HTTP/DOM、Playwright、PDF/Excel | 持续获取并留存原始证据 |
| 治理层 | Review Queue、Evaluation、Observability、Privacy | 人工门、回归、审计、告警与用户权利 |

## 9.2 推荐服务边界

Source Registry → Collectors → Raw Artifact Store → Parser / Extractor ↓ User Profile → Eligibility Engine ← Rule Compiler ← Opportunity Resolver ← Revision Engine ↓ ↓ Ranking Engine → Notification → Web / Mini Program → Action / Feedback ↑ ↓ Evaluation & Release Gate ← Review Queue ← Feedback Pipeline

## 9.3 不要过度 Agent 化

系统可以把不同任务封装为“采集、抽取、归并、证据核验、用户解释”等智能组件，但生产主链应以可恢复的工作流和状态机为主，而不是让多个 Agent 自由对话后决定结果。高影响资格判断必须走确定性路径；Agent 最适合提出候选、处理长尾和辅助人工，不适合成为不可审计的最终裁决者。

## 9.4 推荐技术栈（V1）

| 域 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| API | FastAPI | 与 Python 数据/AI 工作流一致，契约清晰 |
| 异步任务 | Python Worker + 队列 | 采集、解析、LLM、差异和通知可重试 |
| 主数据库 | PostgreSQL 17/18 | 关系、规则、审计和生命周期适配 |
| 语义检索 | pgvector | 用于候选召回、去重和专业语义映射；不裁决硬资格 |
| 对象存储 | S3 兼容存储 | 原始 HTML/PDF/Excel 与快照 |
| 缓存/队列 | Redis | 队列、锁、限流和热点缓存；不做事实源 |
| 用户端 | 微信小程序 + H5 | 冷启动和分享成本低；App 后置 |
| 模型 | 外部 LLM API，经 Gateway 访问 | MVP 不买 GPU，不绑定单一模型 |

# 10  关键数据对象与契约

## 10.1 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 不可妥协的约束 |
| --- | --- | --- |
| Source | tier、authority、url、fetch_policy、health | 一手源与线索源分级 |
| RawArtifact | hash、fetched_at、object_key、mime | 原始证据不可被解析结果覆盖 |
| Document | text、parser_version、evidence_locator | 正文、附件和表格保留定位 |
| Opportunity | public_id、type、org、region、status | 稳定 ID；合并后保留 alias |
| OpportunityVersion | version、diff、source_doc、effective_at | 可回放、可解释条件变化 |
| RuleSet | field、operator、value、evidence、review | 高影响规则必须可执行且有证据 |
| UserState | profile、goals、constraints、preferences | 核心与动态状态分离；最小必要 |
| MatchSnapshot | eligibility、priority、reasons、versions | 任何历史推荐都能复现 |
| FeedbackEvent | type、claim、evidence、confidence、status | 原始事件与批准标签分离 |
| EvaluationRun | dataset、component_versions、metrics、diff | 所有发布都有评估证据 |

## 10.2 高影响资格四态

| 状态 | 准入条件 | 用户文案原则 |
| --- | --- | --- |
| ELIGIBLE | 所有已知硬条件满足，关键字段已验证 | 按目前官方条件，符合已识别硬要求；最终以官方审核为准 |
| LIKELY_ELIGIBLE | 主要条件满足，但有非关键未解析项 | 很可能符合，建议核对以下事项 |
| UNCERTAIN | 缺用户信息、公告模糊或证据冲突 | 暂时无法判断；补充 X 或核对官方说明 |
| INELIGIBLE | 至少一条确定性规则明确冲突 | 指出哪一条不满足，并展示官方证据 |

## 10.3 规则冲突优先级

最新官方更正 > 正式岗位/政策附件 > 原始正式公告 > 官方 FAQ/指南 > 人工批准的目录映射 > LLM 语义推断

LLM 推断本身最多把结论推到 UNCERTAIN 或产生审核候选，不能单独造成 INELIGIBLE。专业匹配必须优先按公告指定目录与代码裁决，向量和语义模型只做候选召回。

## 10.4 一次判断如何被完整复现

| 记录 | 必须保存 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 请求上下文 | opportunity_version、user_state_version、evaluated_at | 锁定当时世界与个人状态 |
| 组件版本 | parser、rule、prompt、model、ranker | 定位版本差异与回归 |
| 判断输出 | eligibility、priority、reasons、missing_fields | 复现用户当时看到的结论 |
| 证据定位 | document_id、locator、quote_hash | 回到官方原文核验 |
| 后续结果 | feedback、action、review、evaluation_run | 连接真实行动与迭代依据 |

# 11  用户体验与功能边界

## 11.1 90 秒首次机会体检

- 选择当前阶段：在校、应届、毕业 1–2 年、在职转向。

- 填写最小画像：学历、专业、毕业年份、现居/目标城市、近期目标。

- 立即给出未来 90 天结果，而不是继续索取大量敏感字段。

- 优先展示 3 个值得行动的机会，同时说明符合、缺失和风险项。

- 遇到具体规则时再渐进询问户籍、年龄、政治面貌、证书或经历；允许跳过。

## 11.2 机会卡必须回答五个问题

- 这是什么机会，官方发布者是谁？

- 我为什么可能符合，哪条条件尚不确定？

- 为什么现在值得处理，截止或变化是什么？

- 下一步具体做什么，官方入口在哪里？

- 如果判断有误，我如何一键纠错并看到处理状态？

## 11.3 首版必须有 / 坚决不做

| 必须有 | 首版不做 |
| --- | --- |
| 官方源注册与健康监控 | 题库、课程、直播课 |
| HTML/PDF/Excel 统一解析 | 普通民企全量职位库 |
| Opportunity 实体、版本与变化 | AI 替用户决定人生的聊天机器人 |
| 硬资格规则、四态与证据链 | 代报名、代投递和账号托管 |
| 最小画像与渐进补充 | 社区信息流和泛内容消费 |
| 新机会、截止与重大变化提醒 | 复杂简历制作与面试训练 |
| 官方跳转、材料清单与行动计划 | 广告驱动的流量模式 |
| 人工审核、一键纠错与审计 | 未标记的商业置顶 |

# 12  质量、指标、实验和发布门

## 12.1 北极星与指标树

北极星指标 每周完成至少一次高意图机会动作的验证用户数（Weekly Verified Opportunity Action Users）。高意图动作包括打开官方报名页、加入日历、保存材料计划、标记已报名/已申请。

| 层 | 指标 | MVP 进入线 | 扩张线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 关键字段抽取准确率 | ≥97% | 持续稳定且无高风险回退 |
| 数据 | 目标源新机会发现覆盖率 | ≥95% | 浙江连续 8 周达标 |
| 变化 | 高影响变更识别 | ≥95% | 漏检 ≤1% |
| 资格 | 错误 INELIGIBLE 误杀率 | ≤0.5% | 持续 ≤0.5%，严重错误为零容忍复盘 |
| 证据 | 硬结论可追溯率 | 100% | 100% |
| 体验 | 最小画像完成率 | ≥60% | 稳定且不靠强迫字段 |
| 价值 | 7 天未知可申请机会发现率 | ≥30% 形成信号 | ≥50% 才扩区域 |
| 行动 | 活跃用户周高意图动作率 | ≥15% | 持续提升并按人群分层 |
| 提醒 | 高影响提醒打开率 | ≥35% | 同时控制关闭和投诉 |
| 运营 | 100 源 14 天无需日常人工维护 | ≥90% | 才能批量扩源 |
| 商业 | 真实付费或高校续约 | 完成价格实验 | B2C 真实付费 ≥3% 或高校续约 |

## 12.2 五道发布门

| Gate | 必须回答 | 不过门的处理 |
| --- | --- | --- |
| A 数据可信 | 原文留存、归并、关键字段和源健康是否稳定？ | 不扩源、不做全国覆盖 |
| B 资格可信 | 是否存在不可接受的错误否定或证据缺失？ | 不强推、不收费，继续规则回归 |
| C 模拟稳健 | 100 画像和边界场景是否无系统性偏差？ | 不进入扩大真人样本 |
| D 真人行动 | 用户是否发现未知机会并采取高意图动作？ | 重做价值呈现与机会范围 |
| E 商业/扩张 | 用户是否为持续判断与监控真实付费？ | 不靠公告付费墙或营销放大 |

## 12.3 评估必须可复现

- 每次评估记录数据集版本、机会快照、画像版本、规则版本、Prompt、模型与解析器。

- 新版本先跑组件评估，再跑端到端回放，最后才进真人影子流量。

- 任何高影响退化都阻止发布；平均分提升不能抵消关键人群误杀。

- 看总体指标之外，必须按人生阶段、专业大类、地域和信息资源分层检查。

# 13  十二周路线图、团队与运营机制

## 13.1 双轨十二周

| 周期 | 系统/数据轨 | 用户/实验轨 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1–2 | Source Registry、Schema、原始证据、20 母画像 | 招募 20–30 名设计伙伴，完成基线访谈 | 10 源稳定采集；最小画像可用 |
| W3–4 | 多格式解析、200 Gold 机会、100 模拟画像 | 机会体检纸面/薄界面测试 | 关键字段初版；画像覆盖审计 |
| W5–6 | LLM 抽取、Rule DSL、资格四态、评估框架 | 用户核验资格解释与纠错流程 | 误杀接近门槛；所有结论有证据 |
| W7 | Resolver、Version、Change Detection | 变化提醒案例回放 | 附件、更正和延期可归并 |
| W8 | UserState、Match、Priority、模拟反事实 | 50–100 人连续试用启动 | 排序逻辑稳定，差异可解释 |
| W9–10 | 小程序/H5、计划、提醒、研究/审核后台 | 持续记录行动与反馈 | 端到端旅程与提醒可审计 |
| W11 | 100–300 高价值源、性能与安全 | 高校社群定向扩样 | 源覆盖、延迟与维护率过门 |
| W12 | 版本冻结、回归、Go/No-Go 数据包 | 200–500 人封闭 Beta 与价格实验 | 未知机会、资格、行动三项同时判断 |

## 13.2 最小团队

| 角色 | 建议投入 | 核心责任 |
| --- | --- | --- |
| Founder / 产品架构 | 1 | 机会定义、边界、用户研究、Gate 决策 |
| 后端/数据工程 | 1–2 | 采集、数据模型、规则、API、审计 |
| 前端/小程序 | 1 | 体检、今日行动、详情、反馈与分享 |
| AI/评估 | 0.5–1 | 抽取、模型路由、模拟画像、评估体系 |
| 数据运营/审核 | 1 | 源管理、Gold 标注、纠错裁决与 SLA |
| 用户研究/校园运营 | 0.5–1 | 种子招募、访谈、实验和渠道 |

## 13.3 运营节奏

- 每日：源健康、高影响错误、截止提醒失败和审核队列巡检。

- 每周：Gold 样本扩充、模拟回放、真人漏斗、错误分类与版本复盘。

- 每两周：只允许一个经 Gate 审批的策略版本进入真人流量，避免多变量混淆。

- 每月：用户分层价值、规则覆盖、提醒噪声、隐私请求与成本审计；公测发布门前按需引入安全与法律顾问。

# 14  商业化、风险与最终 Go / No-Go

## 14.1 商业化原则

收费边界 官方信息免费，个性化计算与持续监控收费。不能把公开公告本身锁进付费墙；Pro 的价值来自资格逐条判断、重大变化、实时提醒、机会比较、材料与行动计划。

| 阶段 | 商业实验 | 现在是否做 |
| --- | --- | --- |
| B2C 验证 | 月/季/年不同周期的真实支付 | 做，但只在资格可信后 |
| 高校 B2B2C | 机会覆盖、政策触达、匿名行动分析 | 小规模渠道验证，不依赖其做 MVP 现金流 |
| API/数据服务 | 结构化机会、变化流、规则能力 | 产品资产成熟后 |
| 培训佣金 | 课程、题库、机构导流 | 首阶段不做，避免中立性冲突 |
| 雇主置顶 | 赞助机会展示 | 首阶段不做；未来必须与自然排序隔离 |
| 广告流量 | 按浏览量变现 | 不做，与减少认知负担相冲突 |

## 14.2 十个主要风险

| 风险 | 最坏后果 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 资格误杀 | 用户错过窗口 | 四态、证据链、规则裁决、严重错误复盘 |
| 漏抓/漏变更 | 信任崩塌 | 源健康、多源发现、变更 SLO |
| 模拟偏差 | 错误自信 | 分层设计、人工真值、真人并行 |
| 反馈污染 | 规则和排序变坏 | 候选证据、权限、人工裁决、离线发布 |
| 模型漂移 | 同一公告结论变化 | Gateway、版本锁定、回归和影子运行 |
| 过度提醒 | 用户关闭通知 | 高影响即时、低影响摘要、用户可控 |
| 隐私过收集 | 合规与品牌风险 | 最小画像、渐进询问、删除和导出 |
| 商业冲突 | 用户怀疑排序 | 自然排序与赞助防火墙 |
| 范围蔓延 | 退化为万能就业 App | 首版不做清单与 Gate |
| 营销过度 | 承诺与真实能力失配 | 不宣称官方、不承诺必报/必上岸 |

## 14.3 合规设计基线

本蓝图不是法律意见。产品公测前，应由合格法律顾问结合主体、用户规模、具体功能和上线地区确认适用义务。工程上从第一天预留以下能力：画像最小化和目的限定、查看/更正/删除/注销、个性化推荐开关与解释、AI 生成内容标识、日志与审计、公开源合理采集、官方回链、权限隔离和备份恢复。

官方参考：《中华人民共和国个人信息保护法》；《互联网信息服务算法推荐管理规定》；《生成式人工智能服务管理暂行办法》；《人工智能生成合成内容标识办法》

## 14.4 最终 Go / No-Go

GO 系统以极低误杀率持续发现用户原本不知道但确实可能有资格的机会；解释足够可信；用户因提醒和变化追踪完成真实行动。三者同时成立，才扩地域、机会类别、收费与高校合作。

NO-GO / 继续打磨 如果用户主要把它当公告搜索，资格解释不敢依赖，或行动率长期不成立，就不要靠扩全国、加聊天、加课程、加普通职位和做大投放掩盖问题。

# 15  未来十四天立即行动清单

下一步不是开发完整 App 先完成可运行的“青年机会雷达实验室最小闭环”：200 个真实机会 Gold 样本、100 个版本化模拟画像、20–30 名真人设计伙伴、一个可回放的资格与排序评估框架，以及一条从官方原文到用户行动和反馈的薄链路。

| 时间 | 必须完成 | 产出 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1–2 | 锁定数据契约和实验假设 | Opportunity v0.1、UserState v0.1、FeedbackEvent v0.1 | 无未决字段；资格与偏好分离 |
| D3–5 | 建立首批 Gold 机会集 | 200 个跨格式真实机会与关键规则 | 双人抽查；高影响字段有证据 |
| D3–6 | 设计 20 母画像并生成 100 画像 | 画像卡、真值、must_find 和边界标签 | 分层覆盖审计通过 |
| D6–8 | 实现批量回放与评估 | 资格、覆盖、排序、变化四类报告 | 同一版本可重复得到相同结果 |
| D7–10 | 搭建薄用户旅程 | 画像输入、3 个机会、解释、官方跳转、反馈 | 真人可完整走通 |
| D9–12 | 招募 20–30 名设计伙伴 | 同意说明、基线问卷、首轮体检 | 每人至少 3 个结构化反馈 |
| D13–14 | 完成第一次双轨复盘 | 错误分类、版本差异、下个 Slice | 只批准一个最关键改进方向 |

## 十四天后的唯一决策

不是判断页面是否足够漂亮，而是判断：我们能否稳定地把一份复杂机会转为带证据的规则，并在 100 个模拟画像与 20–30 名真人上给出合理、可解释且可纠错的结果。如果可以，进入十二周正式 MVP；如果不可以，继续打磨 Opportunity、Rule 与 Evidence，不扩大产品面。

# 附录 A  模拟青年画像卡模板

| 模块 | 字段 |
| --- | --- |
| 身份核心 | profile_id、人生阶段、学历、学校类型、专业名/代码、毕业年份 |
| 地域 | 户籍、现居、目标城市、可迁移半径、地域硬限制 |
| 近期目标 | 主目标、备选目标、90 天必须完成的决策 |
| 硬条件 | 年龄计算、应届身份、政治面貌、证书、经历、其他限制 |
| 软偏好 | 稳定、成长、收入、地域、组织类型、风险与时间偏好 |
| 资源与约束 | 信息资源、经济压力、家庭约束、可投入时间、材料准备度 |
| 行为策略 | 探索、核验、保存、拖延、忽略、行动概率的相对规则 |
| 隐藏真值 | 明确符合、不符合、待确认规则与证据 |
| 期望集合 | must_find、should_find、must_not_reject、must_not_notify |
| 动态状态 | 当前日期、机会事件、目标变化、最近动作与阶段迁移 |
| 风险标签 | 专业边界、跨附件冲突、日期边界、地域边界、信息资源弱 |
| 版本 | persona_version、created_by、reviewed_by、change_note |

# 附录 B  反馈事件模板

event_id / user_id / opportunity_id / match_snapshot_id event_type / claim_type / user_statement / structured_reason evidence_ref / external_confirmation / consent_scope confidence / risk_level / review_status / reviewer / adjudication created_at / resolved_at / resulting_asset / release_version

| review_status | 含义 | 后续 |
| --- | --- | --- |
| RECEIVED | 原始反馈已接收 | 不影响线上规则 |
| NEEDS_EVIDENCE | 缺少官方定位或必要信息 | 请求补充或运营核验 |
| CONFLICT | 与现有规则或其他证据冲突 | 高优先级人工裁决 |
| CONFIRMED | 证据支持反馈 | 生成规则/数据修复候选 |
| REJECTED | 证据不足或判断错误 | 保留审计但不进入标签 |
| RELEASED | 已通过评估并进入新版本 | 关联 release_version |

# 附录 C  核心实验卡

| 实验 | 样本 | 主要指标 | 失败后动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未来 90 天未知机会发现 | 100 名浙江目标用户 | ≥50% 发现未知且愿意行动的机会（扩张线） | 重做源覆盖、人群或价值定义 |
| 资格可信 | 200 Gold 机会 × 100 画像 | INELIGIBLE 误杀 ≤0.5%；硬结论证据 100% | 停止强推，修复规则和证据 |
| 100 源 14 天运营 | 100 个官方源 | ≥90% 无需日常人工维护 | 收敛源范围，改适配与健康系统 |
| 变化追踪 | 公告 + 更正 + 延期案例 | 高影响漏检逐步压到 ≤1% | 重做 Resolver 与 Revision |
| 真人行动 | 50–100 连续试用者 | 周高意图动作率 ≥15% | 重做优先级与行动设计 |
| 真实付费 | 已获得价值的激活用户 | 付费理由来自判断/盯梢/行动；扩张线 ≥3% | 不靠公告数量做付费墙 |
| 高校渠道 | 3 校/10 辅导员/20 群 | 渠道注册转化与真实使用 | 不把“愿意合作”当采购证据 |

# 附录 D  Blueprint v1.0 验收清单

- 定位：所有团队成员能用一句话区分本系统与招聘平台、公考工具、AI 聊天助手。

- 边界：首版机会类别、地域、用户和明确不做事项已经锁定。

- 数据：Document 与 Opportunity 已分离；原始证据、版本和稳定 ID 有明确契约。

- 判断：资格与排序分离；INELIGIBLE 不由 LLM 单独产生。

- 验证：100 模拟画像和真人种子用户承担不同证据责任，且从早期并行。

- 反馈：用户回复先进入候选证据和审核，不直接在线改规则。

- 学习：明确采用外部记忆、规则、检索、版本和评估，而非宣称训练了世界模型。

- 技术：模型供应商经 Gateway 可替换；生产主链可恢复、可审计、可回放。

- 合规：最小画像、用户控制、解释/申诉、AI 标识和日志审计已进入架构。

- 指标：资格可信、未知机会发现、行动和扩张 Gate 均有量化标准。

- 路线：未来十四天和十二周交付均有明确验收，不以页面完成代替价值成立。

- 战略：任何新功能都必须说明它如何改善可信发现—判断—行动—学习闭环。

# 结语

DeepAha 青年机会智能系统真正值得长期投入的地方，不是把公告做得更像 AI，也不是用一个聊天界面代替搜索。它的价值是建立一层个人机会基础设施：公开世界在变化，个人也在变化；系统长期维护两者的关系，只在关键时刻带来清晰、可信、可行动的 Aha。

最终判断 可以只调用大模型 API，也可以暂时完全不训练自己的基础模型。只要 DeepAha 掌握 Opportunity History、资格规则、个人状态、反馈证据和评估发布体系，核心价值就能实现；模型是能力供应商，持续学习系统才是产品本体。

Go Deep. Find the Aha.

深入其中，豁然开朗。